技术咨询合同

合同编号：ZX-2020-0715-01

项目名称： 智能仓储管理系统技术可行性及架构优化咨询项目

委托方（甲方）： 杭州启辰供应链科技有限公司

受托方（乙方）： 上海智策信息技术咨询有限公司

签订时间： 2020年7月15日

签订地点： 浙江省杭州市余杭区

有效期限： 2020年7月15日至2020年10月31日

中华人民共和国科学技术部制

填写说明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部制定的技术咨询合同示范文本。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同受让人或共同让与人。

四、本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术咨询合同

委托方（甲方）：杭州启辰供应链科技有限公司

住所地：浙江省杭州市余杭区文一西路998号

法定代表人：陈志远

项目联系人：李明

联系方式

通讯地址：浙江省杭州市余杭区文一西路998号

电话：0571-86581234

传真：无

电子信箱：liming@qichen-example.com

受托方（乙方）：上海智策信息技术咨询有限公司

住所地：上海市浦东新区张江路588号

法定代表人：周文博

项目联系人：王凯

联系方式

通讯地址：上海市浦东新区张江路588号

电话：021-58361234

传真：无

电子信箱：wangkai@zhice-example.com

本合同甲方委托乙方就智能仓储管理系统技术可行性及架构优化咨询项目进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 乙方进行技术咨询的内容、要求和方式

1、咨询内容

乙方对甲方现有智能仓储管理系统进行技术可行性分析和系统架构评估，重点分析：

（1）当前系统总体架构及主要技术瓶颈；

（2）仓储订单处理能力和系统并发性能；

（3）数据库结构及数据处理流程；

（4）与ERP、WMS及第三方物流系统的接口方案；

（5）系统未来三年的扩展能力；

（6）云服务器部署与本地部署方案的技术可行性；

（7）系统升级改造的主要技术风险。

2、咨询要求

乙方应根据甲方提供的现有系统资料及业务需求，对现有系统进行分析，并形成《智能仓储管理系统技术可行性及架构优化咨询报告》。

咨询报告应至少包括：

（1）现有系统技术架构分析；

（2）主要性能瓶颈；

（3）技术改造建议；

（4）推荐技术架构；

（5）实施路线建议；

（6）主要技术风险及应对建议；

（7）项目成本和实施周期的初步估算。

3、咨询方式

资料审查、技术访谈、系统现场调研、数据分析、技术方案论证及书面咨询报告。

第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作

2020年7月20日前完成项目启动及资料接收；

2020年8月10日前完成现有系统调研；

2020年8月31日前完成初步技术分析；

2020年9月20日前提交咨询报告初稿；

2020年10月10日前完成双方技术沟通和报告修改；

2020年10月20日前提交最终咨询报告。

第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项

1、提供技术资料

（1）现有智能仓储系统架构图；

（2）数据库结构说明；

（3）ERP、WMS及物流系统接口文档；

（4）近六个月系统运行和性能统计数据。

2、提供工作条件

（1）安排相关技术人员接受乙方访谈；

（2）提供必要的系统测试环境；

（3）在合理范围内提供系统访问权限；

（4）协助乙方了解实际仓储业务流程。

3、其他

甲方应保证向乙方提供的资料真实、完整。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：

甲方应于2020年7月25日前通过加密电子文件及现场交接方式提供相关资料。

第四条 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为

1、技术咨询报酬总额

人民币180,000元（含税）。

2、支付方式

技术咨询报酬由甲方分期支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）合同生效后5个工作日内，甲方向乙方支付人民币54,000元；

（2）乙方提交咨询报告初稿后5个工作日内，甲方向乙方支付人民币72,000元；

（3）最终咨询报告验收通过后10个工作日内，甲方向乙方支付人民币54,000元。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：中国建设银行上海张江支行

地址：上海市浦东新区张江路500号

帐号：31050123456789001234

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下

甲方

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：

乙方提供的非公开咨询方法、分析模型和技术方案。

2、涉密人员范围：

参与本项目的甲方员工及外部顾问。

3、保密期限：

合同有效期内及合同终止后3年。

4、泄密责任：

违反保密义务造成乙方损失的，应赔偿实际损失。

乙方

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：

甲方的系统架构、源代码、接口资料、业务数据、仓储运营数据及其他未公开技术和经营信息。

2、涉密人员范围：

参与本项目的乙方员工及乙方聘请的项目顾问。

3、保密期限：

合同有效期内及合同终止后3年。

4、泄密责任：

违反保密义务造成甲方损失的，应赔偿实际损失。

第六条 本合同的变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在10日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1、甲方对咨询项目范围作重大调整；

2、甲方提供的基础技术资料发生重大变化；

3、项目实施所依赖的主要技术条件发生重大变化；

4、双方认为需要调整咨询进度或成果形式的其他情形。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收

1、乙方提交技术咨询工作成果的形式

《智能仓储管理系统技术可行性及架构优化咨询报告》电子版及纸质版。

2、技术咨询工作成果的验收标准

咨询报告应完整覆盖本合同第一条约定的咨询内容，并就系统架构、性能瓶颈、技术改造路线和主要技术风险提出明确分析意见。

3、技术咨询工作成果的验收方法

甲方组织技术人员对咨询报告进行审阅，并根据合同约定的咨询内容进行书面验收。

4、验收的时间和地点

乙方提交最终咨询报告后10个工作日内，在甲方所在地进行验收。

第八条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任

1、乙方违反本合同第二条约定，无正当理由逾期提交最终咨询报告的，每逾期一日，按合同总金额的0.3%向甲方支付违约金。

2、甲方违反本合同第四条约定，无正当理由逾期支付咨询费用的，每逾期一日，按应付未付金额的0.05%向乙方支付违约金。

3、乙方违反本合同第一条、第七条约定，因乙方原因导致咨询成果明显不符合本合同约定内容的，乙方应在甲方要求的合理期限内免费修改。

4、任何一方违反本合同第五条约定的保密义务，应赔偿对方因此遭受的实际损失。

第九条 双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第1种方式处理

1、乙方不承担责任。

2、乙方承担部分责任。具体承担方式为：无。

3、乙方承担全部责任。

第十条 双方确定

1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归乙方所有。

第十一条 双方确定，在本合同有效期内的项目联系人及其责任

甲方指定李明为甲方项目联系人。

甲方项目联系人承担以下责任：

1、负责向乙方提供项目资料；

2、组织甲方内部技术人员配合乙方调研；

3、负责咨询成果接收和验收协调。

乙方指定王凯为乙方项目联系人。

乙方项目联系人承担以下责任：

1、负责组织咨询项目实施；

2、负责项目进度沟通；

3、负责咨询报告提交和修改。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应责任。

第十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同

1、发生不可抗力；

2、一方严重违反合同，经另一方书面催告后15日内仍未改正；

3、因重大技术条件变化导致原咨询项目已无继续实施必要。

第十三条 双方因履行本合同而发生的争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1、提交仲裁委员会仲裁：不适用；

2、依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十四条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下

1、智能仓储管理系统： 指甲方现有用于仓储订单、库存及物流业务管理的信息系统。

2、技术咨询成果： 指乙方依据本合同提交的技术分析、评价意见、建议和最终咨询报告。

3、系统架构： 指构成软件系统的主要模块、数据结构、接口及其相互关系。

4、性能瓶颈： 指影响系统处理能力、响应速度、稳定性或扩展能力的主要技术因素。

5、技术资料： 指甲方向乙方提供的与咨询项目有关的系统架构、接口、数据库、运行数据及其他技术文件。

第十五条 与履行本合同有关的下列技术文件

与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以书面盖章或双方确认的电子邮件方式确认后，为本合同的组成部分：

1、《项目技术需求说明书》；

2、《现有系统技术资料清单》；

3、《项目咨询工作计划》；

4、《咨询成果验收确认单》。

第十六条 双方约定本合同其他相关事项

本合同未约定事项，由双方另行协商并签署书面补充协议。

第十七条

本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力。

第十八条

本合同经双方签字并加盖公章后生效。

甲方：杭州启辰供应链科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：陈志远（签名）

2020年7月15日

乙方：上海智策信息技术咨询有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：周文博（签名）

2020年7月15日