技术服务合同

合同编号：JSFW-2026-0827-01

项目名称： 智能仓储管理系统性能优化与运维技术服务项目

委托人（买方）： 杭州启辰供应链科技有限公司

受托人（卖方）： 上海智维信息技术有限公司

签订时间： 2026年8月27日

签订地点： 浙江省杭州市余杭区

有效期限： 2026年9月1日至2027年8月31日

中华人民共和国工业和信息化部制定

填写说明

一、本合同书为中华人民共和国工业和信息化部制定的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于当事人一方以技术知识为对方解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托人”、“受托人”项下分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托人（买方）：杭州启辰供应链科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区文一西路998号

法定代表人：陈志远

项目联系人：李明

联系方式：

通讯地址：浙江省杭州市余杭区文一西路998号

电话：0571-86581234

传真：无

电子信箱：liming@qichen-example.com

受托人（卖方）：上海智维信息技术有限公司

注册地址：上海市浦东新区张江路588号

法定代表人：周文博

项目联系人：王凯

联系方式：

通讯地址：上海市浦东新区张江路588号

电话：021-58361234

传真：无

电子信箱：wangkai@zhiwei-example.com

本合同买方委托卖方就智能仓储管理系统性能优化与运维技术服务项目进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 买方委托卖方进行技术服务的内容如下

1．技术服务的目标

对买方现有智能仓储管理系统进行持续技术维护、性能优化和故障处理，提高系统运行稳定性、响应速度及业务连续性。

2．技术服务的内容

（1）系统运行状态监控及故障排查；

（2）数据库性能分析及慢查询优化；

（3）接口异常排查及联调支持；

（4）系统性能优化；

（5）服务器及应用运行环境配置优化；

（6）日常技术支持；

（7）重大故障应急处理；

（8）每月形成技术服务记录和问题处理报告。

卖方不承担本合同约定范围之外的新系统开发、重大功能新增或整体系统重构义务。

3．技术服务的方式

远程技术支持为主，必要时提供现场技术服务；通过远程访问、日志分析、系统监控、电话、即时通讯及现场排查等方式提供服务。

第二条 卖方应按下列要求完成技术服务工作

1．技术服务地点

买方所在地及卖方远程技术支持场所。

2．技术服务期限

2026年9月1日至2027年8月31日。

3．技术服务进度

（1）一般技术问题：收到买方通知后4小时内响应；

（2）影响部分业务运行的故障：2小时内响应；

（3）导致核心系统无法使用的重大故障：30分钟内响应，并持续处理至系统恢复；

（4）每月5日前提交上月《技术服务记录及问题处理报告》。

4．技术服务质量要求

（1）服务期内按照约定响应时间提供技术支持；

（2）因卖方维护操作引发的系统故障，应及时恢复；

（3）完成的系统配置修改应形成变更记录；

（4）重大问题处理完成后应形成故障原因和处理结果说明。

5．技术服务质量期限要求

卖方完成的配置修改、性能优化及故障修复，自完成之日起30日内，如因同一处理措施本身存在问题导致故障再次发生，卖方应免费重新处理。

第三条 为保证卖方有效进行技术服务工作，买方应当向卖方提供下列工作条件和协作事项

1．提供技术资料

（1）现有系统架构说明；

（2）数据库结构及必要账号权限；

（3）服务器及系统运行日志；

（4）第三方接口说明文档。

2．提供工作条件

（1）提供必要的测试及运行环境；

（2）提供远程访问或现场服务条件；

（3）安排相关技术及业务人员配合故障排查；

（4）对涉及生产环境的重要操作提供必要审批。

3．其他

买方应保证提供的技术资料真实、准确，并保证其有权向卖方提供相关系统资料及数据。

4．买方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式

买方应根据服务事项需要，通过企业文件系统、加密传输或授权访问方式及时向卖方提供。

第四条 买方向卖方支付技术服务报酬及支付方式为

1．技术服务费总额

人民币360,000元（含税）。

2．支付方式

技术服务费由买方分期支付卖方。

具体支付方式和时间如下：

（1）合同生效后10个工作日内支付人民币108,000元；

（2）服务满6个月且卖方已按约提交服务记录后10个工作日内支付人民币126,000元；

（3）服务期届满并完成最终验收后10个工作日内支付人民币126,000元。

卖方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：中国建设银行上海张江支行

地址：上海市浦东新区张江路500号

账号：31050123456789001234

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下

买方

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：

卖方提供的非公开运维方案、性能优化方法及技术文档。

2．涉密人员范围：

参与本项目的买方员工及外部顾问。

3．保密期限：

合同有效期内及合同终止后3年。

4．泄密责任：

违反保密义务造成卖方损失的，应赔偿实际损失。

卖方

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：

买方系统架构、源代码、服务器信息、数据库资料、接口资料、业务数据、客户数据及其他未公开技术和经营信息。

2．涉密人员范围：

参与本项目的卖方员工和经买方同意参与项目的外部技术人员。

3．保密期限：

合同有效期内及合同终止后3年。

4．泄密责任：

违反保密义务造成买方损失的，应赔偿实际损失。

第六条 本合同的变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在10日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．买方系统架构发生重大变化；

2．买方新增重大服务范围；

3．服务所依赖的第三方平台发生重大调整；

4．其他可能显著增加技术服务工作量的情形。

第七条 双方确定以下列标准和方式对卖方的技术服务工作成果进行验收

1．卖方完成技术服务工作的形式

月度技术服务记录、故障处理记录、系统变更记录、性能优化记录及年度技术服务总结。

2．技术服务工作成果的验收标准

（1）卖方已按约完成技术支持和故障处理；

（2）重大故障均有处理记录；

（3）系统配置及性能优化操作有对应变更记录；

（4）卖方按约提交月度服务记录；

（5）不存在卖方已确认但无正当理由长期未处理的重大技术问题。

3．技术服务工作成果的验收方法

买方根据技术服务记录、故障处理记录及系统实际运行情况进行书面验收。

4．验收的时间和地点

服务期届满后10个工作日内，在买方所在地完成最终验收。

第八条 双方确定

1．在本合同有效期内，买方利用卖方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归买方所有。

2．在本合同有效期内，卖方利用买方提供的技术资料和工作条件所完成的、专门针对买方系统形成的新的技术成果，归买方所有。

卖方在本合同签订前已经拥有的通用技术、工具、方法、框架及相关知识产权仍归卖方所有。

第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任

1．卖方未按第二条约定的重大故障响应时间提供服务，经买方催告后仍无正当理由未处理的，每次应向买方支付人民币5,000元违约金。

2．买方无正当理由逾期支付技术服务费用的，每逾期一日，按应付未付金额的0.05%向卖方支付违约金。

3．因卖方违反操作规范直接造成买方系统故障或数据损失的，卖方应负责恢复并赔偿买方因此遭受的实际损失。

4．任何一方违反第五条保密义务的，应赔偿对方因此遭受的实际损失。

第十条 双方确定，在本合同有效期内的项目联系人及其责任

买方指定李明为买方项目联系人。

卖方指定王凯为卖方项目联系人。

项目联系人承担以下责任：

1．负责服务需求和问题沟通；

2．负责技术资料及权限协调；

3．负责技术服务记录和验收事项确认。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应责任。

第十一条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同

1．发生不可抗力；

2．一方严重违反合同，经另一方书面催告后15日内仍未改正；

3．因买方系统停止使用、整体替换或其他重大变化导致继续履行技术服务合同已无必要。

第十二条 双方因履行本合同而发生的争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1．提交仲裁委员会仲裁：不适用；

2．依法向买方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下

1．技术服务： 指卖方利用技术知识和经验，为买方解决系统运行、维护、性能和故障等特定技术问题的服务。

2．重大故障： 指导致智能仓储管理系统核心业务无法正常运行的系统故障。

3．技术服务记录： 指记录服务时间、问题现象、处理过程和处理结果的书面或电子文件。

4．系统变更： 指对服务器配置、应用配置、数据库配置或其他运行环境所进行的调整。

5．工作成果： 指卖方履行本合同形成的服务记录、故障处理说明、优化记录和相关技术文档。

第十四条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方书面或电子邮件确认后，为本合同的组成部分

1．《智能仓储管理系统技术背景资料》；

2．《技术服务范围及系统清单》；

3．《技术服务等级及响应要求（SLA）》；

4．《系统操作及变更管理规范》；

5．无；

6．《技术服务验收确认单》。

第十五条 双方约定本合同其他相关事项为

卖方未经买方书面同意，不得将涉及买方生产环境操作、数据库管理或核心系统维护的主要技术服务工作整体转委托第三方。

卖方为履行本合同使用其自有通用工具、方法和技术，不改变其原有知识产权归属。

第十六条

本合同一式4份，买卖双方各执2份，具有同等法律效力。

第十七条

本合同经双方签字并加盖公章后生效。

买方：杭州启辰供应链科技有限公司（盖章）

法定代表人／委托代理人：陈志远（签名）

2026年8月27日

卖方：上海智维信息技术有限公司（盖章）

法定代表人／委托代理人：周文博（签名）

2026年8月27日