合作开发协议书

以下主体、项目、金额及其他信息均为虚构测试数据，仅用于合同审查系统测试。

甲方：南京智算科技有限公司（虚构）
统一社会信用代码：91320100TEST202601

乙方：苏州云核软件有限公司（虚构）
统一社会信用代码：91320500TEST202602

鉴于甲乙双方均从事计算机软件、人工智能及企业管理系统开发，具备相应的软件研发能力。

双方拟共同开发：

“FusionFlow 企业智能决策平台 V3.0”

为了明确合作开发过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本协议。

第一条 合作宗旨

甲乙双方共同开发：

FusionFlow 企业智能决策平台 V3.0

双方共同参与项目研发，并按照本协议约定承担研发任务、投入研发资源和享有开发成果。

第二条 合作项目和范围

双方共同开发的项目为：

FusionFlow 企业智能决策平台 V3.0

主要开发内容包括：

企业经营数据采集与清洗模块；

AI经营分析模块；

智能预测及辅助决策模块；

自动化业务流程模块；

企业知识库及智能问答模块；

后台权限及组织管理系统；

Web端及移动端管理界面；

系统接口及第三方平台集成。

最终交付成果包括：

软件源代码；

数据库结构文件；

API接口文档；

系统部署文档；

用户操作手册；

测试报告；

算法模型；

模型参数；

项目开发过程中形成的其他技术资料。

第三条 合作期限

合作期限为：

2026年9月1日至2029年8月31日，共三年。

其中首个正式商业版本 V3.0 应于：

2027年6月30日前

完成开发。

第四条 合作方式及研发分工

1. 甲方负责

甲方主要负责：

产品整体架构设计；

AI经营分析模块；

数据采集与清洗模块；

企业知识库及智能问答模块；

产品需求设计；

项目整体协调；

提供测试环境和部分服务器资源。

甲方计划投入：

软件研发人员：10人；

产品及测试人员：4人；

服务器及模型调用预算：人民币80万元；

其他研发费用：人民币40万元。

甲方预计总投入：

人民币120万元。

2. 乙方负责

乙方主要负责：

自动化业务流程模块；

后台权限管理系统；

Web及移动端界面；

API接口开发；

系统部署与运维工具；

配合甲方完成系统集成测试。

乙方计划投入：

软件研发人员：12人；

测试人员：3人；

软件开发工具及测试设备；

相关人工及研发费用。

乙方预计总投入：

人民币100万元。

3. 投入调整

双方确认上述投入金额仅作为预计研发投入。

如实际研发成本超出预计金额：

双方应继续完成各自承担的研发工作，各自超出的成本由各自承担。

除非双方另行签署书面协议，任何一方不得要求另一方补偿其超额研发投入。

4. 技术协作

双方应及时共享项目开发所必需的接口规范、测试数据、项目文档和技术信息。

一方发生重大技术困难时，另一方应提供合理技术协助。

5. 项目重大事项

下列事项须经双方书面一致同意：

项目核心功能发生重大调整；

软件整体架构发生重大变化；

对外许可项目核心技术；

转让项目知识产权；

引入第三方投资者；

将项目整体出售给第三方。

但涉及各方自己承担的具体模块内部技术实现方式，可由负责该模块的一方自行决定。

第五条 项目管理

双方各指定一名项目负责人。

甲方项目负责人：

陈宇航

乙方项目负责人：

赵文博

双方每月召开一次项目会议。

项目负责人负责：

项目进度确认；

技术问题协调；

需求变更记录；

阶段成果确认。

重大事项须形成书面会议纪要。

第六条 开发计划及验收

项目分三个阶段实施。

第一阶段

2026年9月1日至2026年12月31日。

完成：

产品整体架构；

数据模型；

核心接口规范；

原型系统。

第二阶段

2027年1月1日至2027年4月30日。

完成：

主要业务模块；

AI分析模块；

自动化模块；

管理后台。

第三阶段

2027年5月1日至2027年6月30日。

完成：

系统集成；

性能优化；

安全测试；

用户验收测试。

最终验收指标

系统主要业务功能可以正常运行；

核心API可用率不低于99.5%；

主要页面平均响应时间不超过2秒；

关键业务流程测试通过率不低于98%；

不存在导致系统核心功能无法运行的严重缺陷。

最终验收由：

甲乙双方共同组织。

双方分别出具测试结果。

如双方测试结果不一致：

由双方共同选择一家第三方软件检测机构进行检测，检测费用由检测结果与自身主张不一致的一方承担。

第七条 知识产权

1. 合作开发成果

双方在履行本合同过程中共同形成的：

软件源代码；

软件著作权；

专利申请权；

专利权；

算法；

技术秘密；

数据库结构；

技术文档；

由甲乙双方：

各享有50%的权利。

2. 软件著作权登记

双方同意软件著作权登记为：

甲方和乙方共同著作权人。

3. 专利申请

如合作开发成果具备申请专利条件：

任何一方均可提出专利申请建议。

是否申请、申请国家或地区以及申请费用，由双方协商决定。

双方承担专利申请费用的比例为：

甲方50%，乙方50%。

4. 对外许可

任何一方未经另一方书面同意：

不得单独将合作开发成果整体许可给第三方。

但是：

任何一方均可自行使用合作成果开展自己的主营业务，无需向另一方支付费用。

5. 单独开发模块

虽然具体模块分别由双方承担开发工作，但只要该模块属于第二条约定的整体项目范围：

无论代码由哪一方实际编写，均属于双方共同开发成果。

第八条 既有知识产权

双方在本合同签署前已经拥有的：

软件；

源代码；

专利；

算法；

技术秘密；

开发工具；

通用组件；

仍归原权利人所有。

任何一方为履行本项目而将自己的既有技术用于合作项目：

不视为向另一方转让该既有技术的所有权。

但项目运行所必需的既有技术：

原权利人授予另一方：

合同期限内免费、不可转让、不可分许可的使用权。

本合同终止后：

另一方应立即停止使用该既有技术。

第九条 第三方软件及开源软件

双方可在开发过程中使用合法取得的第三方软件及开源软件。

具体开发人员可以根据技术需要自行选择第三方组件。

但双方：

无需事先取得另一方书面同意。

如果因一方选择的第三方软件或开源组件导致：

第三方知识产权索赔；

开源许可证要求公开项目源代码；

商业使用受到限制；

全部责任由实际引入该组件的一方承担。

双方未约定统一的：

开源组件登记清单；

许可证审查流程；

SBOM；

第三方知识产权审核机制。

第十条 技术秘密及保密

双方在合作过程中获知的：

软件源代码；

算法；

模型参数；

数据结构；

商业计划；

客户资料；

技术文档；

未公开产品信息；

均属于保密信息。

双方未经另一方书面同意：

不得向第三方披露、复制或用于本合作项目之外的用途。

保密期限为：

本合同终止后5年。

保密资料处置

本合同终止后：

接收方应在30日内：

返还纸质保密资料；

删除电子资料；

删除合理可控范围内的备份。

但双方均有权：

保留一份保密资料作为内部法律及审计存档。

第十一条 开发风险

双方确认软件研发具有技术不确定性。

如果因：

现有技术水平无法克服的技术困难

导致项目无法实现约定核心目标：

双方应首先组织技术评估。

确认项目确实无法继续后：

项目终止。

截至终止之日：

双方各自承担自己已经发生的研发费用。

已经共同形成的阶段成果：

仍由双方按照：

50%：50%

共同享有。

任何一方不得要求另一方赔偿因正常技术风险造成的：

研发投入；

人员成本；

预期利润损失。

第十二条 项目收益分配

项目正式商业化后：

双方共同对外销售该软件产生的：

净利润按照甲方60%、乙方40%的比例分配。

净利润定义为：

项目营业收入扣除：

税费；

云服务器费用；

第三方软件费用；

市场营销费用；

售后服务费用；

后的余额。

各方自行使用

任何一方利用项目软件开展自己的主营业务：

取得的经营收入：

归该方单独所有。

无需向另一方支付收益。

第十三条 对外销售及客户管理

以双方名义共同销售软件时：

销售合同原则上由甲方负责签署。

销售收入进入：

甲方指定账户。

甲方应每季度向乙方提供：

销售合同；

收款记录；

项目成本；

利润计算表。

乙方有权每年一次委托会计师对项目销售收入和成本进行专项审计。

审计费用原则上由乙方承担。

如发现甲方少计应分配利润超过5%：

审计费用由甲方承担。

第十四条 后续改进成果

本协议有效期内：

任何一方基于合作开发成果继续形成的改进成果：

如果使用了合作项目：

核心源代码；

核心算法；

非公开技术资料；

则：

该改进成果仍属于双方共同成果。

但是：

一方在完全未使用合作项目核心技术的情况下独立形成的新技术：

归该方单独所有。

双方未约定：

一方形成改进成果后应在多长时间内通知另一方。

第十五条 违约责任

甲方违约

甲方无正当理由未按计划完成其核心研发任务，导致项目整体延期超过30日的：

应向乙方支付：

人民币10万元违约金。

乙方违约

乙方无正当理由未按计划完成其核心研发任务，导致项目整体延期超过30日的：

应向甲方支付：

人民币30万元违约金。

如任一方严重违约：

另一方有权要求违约方：

继续履行；

赔偿实际损失；

采取补救措施。

合同未明确：

上述违约金是否可以与实际损失赔偿同时累计主张。

第十六条 一方退出合作

合作期限内：

任何一方原则上不得无故退出。

如一方确需提前退出：

应提前：

30日

书面通知另一方。

退出方已经投入的研发费用：

不予返还或补偿。

退出前已经形成的合作开发成果：

仍由双方按照50%：50%共同享有。

但是：

退出后尚未完成的软件模块、源代码、开发文档及测试资料：

由退出方自行决定是否向另一方继续提供。

另一方无权强制要求退出方完成剩余模块。

第十七条 合作终止

发生以下情况之一，合作终止：

双方协商一致终止；

项目因重大技术困难无法继续；

项目违反法律法规不能继续实施；

一方严重违约且在收到书面通知30日后仍未改正；

一方进入破产清算程序。

合作终止后：

已经形成的共同开发成果仍由双方共同享有。

涉及另一方既有知识产权的：

按照第八条处理。

涉及保密资料的：

按照第十条处理。

第十八条 竞业限制

在合作期限内及合同终止后：

3年内

任何一方不得：

自行或者与第三方合作开发：

与 FusionFlow 企业智能决策平台具有相同或类似功能的软件产品。

违反本条的一方应向另一方支付：

人民币200万元违约金。

第十九条 权利义务转让

未经另一方书面同意：

任何一方不得将：

本合同权利；

本合同义务；

合作开发成果权益；

全部或部分转让给第三方。

第二十条 争议解决

双方发生争议时应首先协商解决。

协商不成：

提交南京仲裁委员会仲裁。

同时约定：

任何一方也可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二十一条 协议变更

本协议经双方书面协商一致可以修改。

任何一方未经另一方书面同意：

不得擅自修改本协议核心内容。

项目日常技术方案调整：

由双方项目负责人协商确定。

第二十二条 其他

本协议未尽事宜，由双方另行签署书面补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议一式四份，双方各持两份。

自双方盖章之日起生效。

甲方：

南京智算科技有限公司（虚构）

法定代表人/授权代表：

陈宇航

乙方：

苏州云核软件有限公司（虚构）

法定代表人/授权代表：

赵文博

签署日期：

2026年8月24日