技术服务合同

合同编号：SCU-TS-2026-0915

招标编号：SCU-ZB-2026-071

项目名称：科研数据治理与智能分析技术服务项目

甲方：四川大学
乙方：成都知衡智能科技有限公司

本合同全部主体名称、人员、地址、账号及项目数据均为虚构测试数据，仅用于AI合同审查系统回归测试，不代表任何真实交易。

根据《中华人民共和国合同法》等现行法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就“科研数据治理与智能分析技术服务项目”事宜协商一致，签订本合同。

一、服务内容、方式及技术要求

（一）技术服务内容

乙方运用其数据治理、数据质量分析和智能算法验证方面的技术知识，为甲方解决科研管理数据标准不统一、重复数据较多、敏感字段识别困难及数据质量难以量化评估等技术问题。

具体服务内容如下：

对甲方提供的12个科研管理相关数据源进行数据结构梳理、数据质量诊断和问题分类，数据记录总量不超过200万条。

编制科研数据标准、字段映射规则、数据质量检查规则和敏感字段识别规则。

使用乙方已有的“DataClean V2.3规则引擎”对甲方提供的测试数据进行技术验证，并根据验证结果优化数据治理方案。

向甲方提交用于本项目技术验证的数据清洗脚本、数据检查脚本及运行说明。

为甲方相关工作人员提供两次现场技术培训，每次培训时间为4小时，培训人员总数不超过40人。

对甲方试运行期间发现的技术问题提供远程分析和技术指导。

本项目不包括：

开发可直接投入生产环境运行的完整软件系统；

对甲方现有业务系统进行源代码修改；

提供DataClean V2.3规则引擎的完整源代码；

采购服务器、数据库或其他软硬件设备；

对超过200万条的数据进行额外处理。

（二）服务方式

乙方采取“现场调研＋远程分析＋验证脚本测试＋技术培训”的方式提供服务。

现场调研地点为甲方指定校区，现场调研次数原则上不超过4次，每次不超过3个工作日。

远程服务通过甲方提供的VPN、测试账号及指定协作平台进行。

乙方不得将甲方数据上传至未经甲方书面同意的公共云平台。

乙方可使用其已有的DataClean V2.3规则引擎、通用算法库和内部技术工具完成本项目。

（三）技术服务达到的技术要求及考核验收指标

1. 技术要求

完成附件一所列12个数据源的数据结构及质量诊断，覆盖率达到100%。

对甲方随机抽取的1000个字段映射样本，字段映射准确率不低于95%。

对双方确认的重复数据测试集，重复数据识别准确率不低于92%，召回率不低于90%。

对双方确认的敏感字段测试集，敏感字段识别召回率不低于95%。

数据质量规则应至少覆盖完整性、唯一性、一致性、有效性和及时性五个维度。

验证脚本应能够在甲方指定的测试环境中正常运行，并针对10万条测试数据在30分钟内完成一次质量检查。

技术报告应说明问题现状、问题原因、技术方案、测试方法、测试结果、限制条件及改进建议。

培训材料应覆盖数据标准使用方法、质量规则配置方法、验证脚本运行方法和常见问题处理方法。

2. 验收标准

甲方依据以下标准组织验收：

乙方已经提交本合同第一条第（四）款规定的全部成果；

各项量化指标达到本条约定的技术要求；

验证脚本能够在甲方指定测试环境中运行；

技术文档内容完整，不存在明显事实错误；

乙方已经完成两次现场培训；

项目成果应满足甲方实际使用需求，并经甲方相关业务部门认可。

即使前述量化指标已经达到，甲方仍可根据项目成果的实际使用效果、业务适用性及相关业务部门意见决定是否通过最终验收。

（四）乙方完成技术服务后应提交的技术成果及资料

乙方应提交下列成果：

《科研数据现状及质量诊断报告》一份；

《科研数据标准及字段映射规范》一份；

《数据质量检查规则清单》一份；

《敏感字段识别规则清单》一份；

数据清洗及数据检查验证脚本一套；

《验证脚本运行说明》一份；

《技术验证结果报告》一份；

培训课件、培训签到表及培训记录各一份；

《项目总结及后续改进建议》一份。

上述文档应同时提供PDF格式和可编辑电子版本；验证脚本应提供可执行文件及本项目新增部分的源代码。

二、服务期限、地点、进度安排

（一）服务期限

服务期限为：

2026年9月1日至2027年2月28日。

（二）服务地点

四川省成都市甲方指定校区；

乙方办公场所；

经甲方书面同意的其他远程服务地点。

（三）进度安排

2026年9月1日至2026年9月20日：完成数据源梳理和现状诊断；

2026年9月21日至2026年10月31日：完成数据标准、字段映射和质量规则设计；

2026年11月1日至2026年12月15日：完成验证脚本编写及第一轮技术验证；

2026年12月16日至2027年1月31日：完成方案优化、试运行支持和两次现场培训；

2027年2月1日至2027年2月28日：完成全部成果整理并提交最终验收。

甲方未按约定提供资料、测试环境、账号权限或人员配合的，乙方有权按照实际受影响天数顺延相应进度，但乙方应当在影响发生后3个工作日内向甲方提出书面通知；乙方未在该期限内通知的，视为甲方的迟延未影响项目进度。

三、资料的提供

（一）甲方需要提供的相关资料

甲方应在2026年9月5日前向乙方提供：

附件一所列12个数据源的数据结构说明；

不超过200万条的测试数据；

现有科研数据标准、管理制度和业务流程资料；

测试环境、VPN账号、数据库只读账号及必要的系统访问权限；

各业务部门联系人名单；

甲方认为与项目有关的其他资料。

甲方向乙方提供的数据可能包括师生姓名、工号、电话号码、电子邮箱、科研项目信息、项目经费信息及系统操作日志。

（二）乙方应向甲方提供的技术服务结论

乙方应当根据诊断和验证结果，向甲方提供：

现有科研数据的主要质量问题；

数据质量问题产生的技术原因；

数据标准化及治理方案；

验证指标和验证结果；

项目成果的适用条件和技术限制；

后续系统建设及数据治理建议。

四、项目验收及服务保证

（一）验收时间

乙方提交阶段成果或者最终成果后，甲方应当在10个工作日内完成验收。

（二）验收地点

甲方指定校区或者双方确认的线上验收环境。

（三）验收方式

文档审查；

数据抽样测试；

验证脚本现场运行；

项目汇报和答辩；

甲方业务部门使用评价。

甲方认为成果不符合要求的，应当向乙方提出书面修改意见。乙方应当在收到修改意见后5个工作日内完成整改，并重新提交验收，直至甲方验收合格。

甲方超过10个工作日未出具验收意见的，不视为验收合格，也不免除乙方继续配合验收和整改的义务。

（四）验收结果文件

甲方验收后应出具《技术服务项目验收报告》，作为验收结果的书面依据。

（五）保证期

本合同服务项目的保证期选择如下：

18个月

12个月

6个月

3个月

（六）保证期起算及服务责任

保证期自项目通过最终验收之日起计算。

保证期内如发现服务质量、验证脚本、技术文档或者数据规则存在缺陷，乙方应当无偿修正、返工或者提供替代方案。

无论缺陷是否因甲方调整业务规则、修改测试环境、更新第三方系统或者变更数据结构导致，乙方均应当先行完成修正，再由双方协商责任承担。

乙方怠于履行保证义务的，应承担由此给甲方造成的损失。

五、技术服务费用及支付方式

（一）技术服务费用

本合同技术服务费用为：

人民币480,000元，小写：¥480,000.00；大写：人民币肆拾捌万元整。

项目所需人员工资、差旅费、住宿费、设备使用费、软件工具费、资料费、培训费、税费及乙方履行本合同所需的其他全部费用，均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

（二）价款方式

本合同技术服务费用按照以下方式确定：

固定价款

可调价款

（三）支付方式

本合同技术服务费用采取以下方式支付：

一次性支付

分期支付

具体付款安排如下：

合同生效且乙方提交合法有效发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币144,000元；

甲方确认第二阶段成果合格后10个工作日内，向乙方支付合同总额的40%，即人民币192,000元；

项目最终验收合格且乙方提交全部成果后10个工作日内，向乙方支付合同总额的25%，即人民币120,000元；

甲方预留合同总额的10%作为质量保证金，即人民币48,000元。质量保证期满且无质量问题后30个工作日内一次性无息支付。

乙方未开具合法有效发票的，甲方有权顺延付款且不承担逾期付款责任。

（四）支付渠道

本合同价款以下列方式支付：

转账

电汇

信汇

（五）税费及发票

本合同价款：

含税

不含税

乙方应开具：

增值税专用发票

增值税普通发票

适用税率为6%。

如国家税收政策调整，合同含税总价不作调整，乙方应自行承担税率变化产生的影响。

（六）乙方收款账户

收款人：成都知衡智能科技有限公司
开户行：中国建设银行成都测试支行
账号：51000000000000000001

乙方应对上述账户信息的真实性、安全性和准确性负责。

六、权利和义务

（一）甲方权利

有权要求乙方按照合同约定提交报告、脚本、规则清单和其他项目成果；

有权随时对乙方服务进行监督检查；

有权要求乙方对服务过程中存在的问题进行整改；

有权要求乙方提供相关技术资料和必要的技术指导；

有权要求乙方更换甲方认为不适合继续参与项目的服务人员；

有权根据项目需要调整项目优先级、工作顺序和验收安排，但原则上不改变项目总目标。

（二）甲方义务

按照本合同约定向乙方提供技术资料、数据和必要的工作条件；

配合乙方进行现场调研、资料收集、人员访谈和技术验证；

指定项目负责人和业务联系人；

按照合同约定组织验收和支付合同价款；

在收到乙方关于资料、数据或工作条件不符合要求的通知后5个工作日内作出答复。

（三）乙方权利

接收并使用甲方为履行本合同提供的技术资料、数据和工作条件；

发现甲方提供的资料、数据或工作条件不符合约定时，有权在接收后3个工作日内书面通知甲方改进或者更换；

因甲方迟延提供资料、权限或配合导致项目进度受影响的，有权申请顺延工期；

按照合同约定收取技术服务费用。

乙方超过前述3个工作日未提出改进或更换要求的，视为甲方提供的全部资料、数据和工作条件均符合合同约定。

（四）乙方义务

按照约定完成本合同全部服务工作；

未经甲方书面同意，不得将全部或者部分服务工作转委托给第三方；

妥善保存甲方提供的资料、账号、数据和其他信息；

工作完成后3个月内归还或者删除甲方提供的全部资料和数据，不得保留任何复制件；

遵守甲方现场管理、信息安全和保密制度；

项目验收后向甲方提供相关技术资料和必要的技术指导；

乙方应保证核心项目人员投入本项目的工作时间；

乙方应当对其工作人员及其使用的技术工具、脚本和设备负责；

未经甲方书面同意，不得在宣传、案例展示、论文、投标文件或其他材料中使用甲方名称及项目成果。

七、健康、安全生产及环境保护

（一）

合同履行期间，双方应贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，遵守有关健康、安全和环境保护方面的法律法规及甲方规章制度。

（二）

乙方应对其工作人员在甲方单位工作期间的安全负责。因乙方工作人员安全措施不当或者违反有关安全规程造成的一切事故、人员损害或第三方损失，由乙方承担全部经济损失和法律责任。

八、技术成果归属及保密

（一）甲方后续成果

甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新技术成果，归甲方所有。

（二）服务过程中技术成果的归属

乙方在服务过程中获得的技术成果，包括但不限于算法模型、规则库、数据字典、验证脚本、程序代码、接口方案、技术方法、技术文档、改进成果和其他可知识产权化成果，其所有权及知识产权按照以下方式确定：

甲方所有，乙方无偿使用。未经甲方书面同意，乙方不得再许可第三方使用；甲方向第三方转让相关技术成果所有权及知识产权的，不影响乙方的使用权。

乙方所有，甲方无偿使用。未经乙方同意，甲方不得再许可第三方使用。

双方共有，收益分配方式由双方另行协商。

前述约定同时适用于乙方在本项目中使用、改进或者形成的通用算法、规则模板、技术框架、数据治理方法和DataClean V2.3规则引擎相关改进成果。

（三）保密

在双方接触、洽谈和履行本合同过程中，乙方获得的一切原始资料、数据、账号信息、系统信息以及甲方既有工作成果均属甲方保密信息。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

对于属于乙方所有的新技术、新方法、算法、规则库和技术工具，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式向第三方泄露。

下列信息不属于保密信息：

已经合法进入公共领域的信息；

从不承担保密义务的第三方合法取得的信息；

接收方能够证明在披露前已经合法掌握的信息。

本保密条款在合同终止后5年内继续有效。

因司法机关、行政机关或者法律法规要求披露保密信息的，披露方应在法律允许的范围内提前通知另一方。

九、权利瑕疵担保

合同一方提供的设备、材料、工艺、软件、数据、脚本及其他知识产权，应保证对方使用时不存在权利瑕疵，不侵犯第三方知识产权或其他合法权益。

若发生第三方权利主张，提供方应负责处理，并承担由此产生的全部法律和经济责任。

乙方应保证其使用的DataClean V2.3规则引擎、通用算法库、开源软件、验证脚本及其他技术工具不存在知识产权瑕疵。因上述工具引起第三方索赔的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方全部损失。

十、对外关系

乙方在服务范围内与其他服务方、软件供应商、技术支持单位之间的工作关系，由乙方负责自行处理。

甲方与其他服务方之间的合同安排不构成乙方延期履行或者免除责任的理由。

十一、不可抗力

（一）

战争、动乱、地震、重大洪水、重大公共卫生事件以及其他不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，构成不可抗力。

（二）

受不可抗力影响的一方应立即通知另一方，并在不可抗力发生后5个工作日内提供相关证明。

（三）

因不可抗力导致合同无法按期履行的，双方各自承担相应损失。

不可抗力事件结束或者影响消除后，如合同目的仍可实现，双方应继续履行，合同履行期限相应顺延。

不可抗力持续超过30日，任何一方均有权书面通知解除合同。

十二、违约责任

（一）甲方违约责任

甲方未按合同约定提供技术资料、数据和工作条件，导致乙方无法完成服务的，甲方应支付乙方已经完成部分的技术服务费用，并承担合同金额5%的违约金；

甲方延迟支付技术服务费超过30日的，自第31日起按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付逾期付款损失；

甲方违反第八条第（三）款第2项或者第4项约定的，应赔偿由此给乙方造成的直接损失；

甲方不承担乙方的间接损失、预期利益损失、商誉损失及机会损失。

（二）乙方违约责任

乙方不能完成服务项目的，应承担合同金额30%的违约金，返还甲方已经支付的全部服务费用，并赔偿甲方因此遭受的直接损失；

乙方逾期提交任何阶段成果或者最终成果的，每逾期一日，应承担合同金额0.5%的违约金；

乙方逾期超过10日的，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方已经支付的全部费用，并赔偿甲方直接损失；

乙方未达到约定技术标准的，应当无偿整改直至验收通过；

经整改仍不符合要求，或者甲方不同意给予补救期的，甲方有权解除合同，乙方应退还全部已付款项；

乙方未在约定期限内书面通知甲方资料、数据或工作条件存在问题的，应承担合同金额10%的违约金；

乙方擅自转委托的，应承担合同金额20%的违约金；

乙方违反保密义务的，应承担合同金额30%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿；

乙方侵犯第三方知识产权或者导致第三方向甲方提出权利主张的，应承担全部赔偿、律师费、诉讼费、公证费、鉴定费及其他维权费用；

本合同对乙方违约金、退款、赔偿损失及继续履行责任的约定可以同时适用；

乙方承担的违约责任和损害赔偿责任不设最高限额。

十三、保险

（一）

乙方必须依法为参与本项目的全部人员购买社会保险和必要的商业保险。

乙方人员在甲方工作期间发生人身伤亡等事故的，除甲方存在故意外，由乙方负责向保险公司索赔，甲方不承担责任。

（二）

因甲方过错造成乙方人员损害的，由乙方先向保险公司索赔。

甲方仅承担保险公司实际赔偿金额以外的直接损失；对于乙方未购买保险或者保险金额不足的部分，甲方不予赔偿。

十四、合同的解除、变更和终止

（一）解除

出现下列情形之一的，守约方有权书面通知全部或者部分解除合同：

一方发生破产、解散或者清算；

不可抗力持续超过30日，导致合同目的不能实现；

一方违反保密义务；

一方未履行合同义务，并在收到书面通知后5个工作日内未完成补救；

乙方项目成果、项目人员或者服务质量经甲方判断不能满足项目需要；

因预算调整、采购计划变更、上级政策调整或者甲方项目取消，甲方可提前5个工作日书面通知乙方解除合同。

因前款第6项解除合同的，甲方仅对解除前已经验收合格的成果进行结算；已经完成但尚未验收的成果不计入结算范围。

（二）变更

本合同经双方协商一致可以变更。合同变更协议应采用书面形式。

甲方提出服务内容调整后，乙方应当先行配合执行；双方对费用和工期调整未达成一致的，不影响乙方继续履行甲方提出的调整要求。

（三）终止

出现下列情形之一的，本合同终止：

合同已经履行完毕；

双方协商一致终止；

一方依法或者依约解除合同；

法律规定的其他终止情形。

十五、争议解决

（一）

合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决。

协商不成的，任何一方均可依法向四川大学所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（二）

如本合同属于关联交易合同，争议首先由双方协商解决；协商不成的，按照双方关联交易总协议及相关分协议的原则处理。

十六、其他

（一）

本合同自甲乙双方法定代表人、负责人或者授权代理人签字并加盖合同专用章之日起生效。

（二）

本合同附件、招标文件、投标文件、中标通知书及双方确认的书面文件均为合同组成部分。

前述文件内容不一致时，适用顺序依次为：

本合同正文；

中标通知书；

招标文件；

投标文件；

其他书面文件。

（三）

本合同未尽事项，由双方根据国家法律法规订立书面补充协议。

（四）

本合同正本一式6份，甲方执3份，乙方执3份，具有同等法律效力。

（五）

通知、报告和其他通讯文件应通过专人送达、快递或者电子邮件发送至双方指定地址。

电子邮件发送当日视为送达；快递被拒收、无人签收或者退回的，以退回之日视为送达。

签署页

甲方：四川大学

法定代表人或授权代理人：测试负责人甲
通讯地址：四川省成都市某区大学路1号
联系电话：028-00000001
电子邮箱：party-a-test@example.com
签订时间：2026年9月15日

乙方：成都知衡智能科技有限公司

统一社会信用代码：TEST-91510100-20260001
法定代表人或授权代理人：李明
通讯地址：四川省成都市高新区测试大道100号
联系电话：028-00000002
电子邮箱：party-b-test@example.com
签订时间：2026年9月15日

用户单位

用户单位：四川大学科研管理测试部门
用户单位代表：测试代表
联系电话：028-00000003
签订时间：2026年9月15日

附件一：数据源及服务范围清单

科研项目申报数据；

科研项目立项数据；

科研经费预算数据；

科研经费执行数据；

科研成果登记数据；

科研论文数据；

专利及知识产权数据；

科研人员基础数据；

实验室基础数据；

仪器设备使用数据；

科研伦理审查数据；

科研系统操作日志。

上述数据总记录数不超过200万条。

附件二：验收抽样规则

字段映射准确率测试样本为1000个，由甲方随机抽取；

重复数据识别测试集不少于500组，由双方共同确认；

敏感字段识别测试集不少于500个字段，由甲方提供；

验证脚本性能测试数据量为10万条；

甲方应保留验收测试记录、测试结果及书面验收意见；

验收测试环境由甲方指定，乙方负责配合部署验证脚本。