非专利技术转让合同

项目名称：新能源汽车动力电池热管理控制技术转让项目

受让方（甲方）：江苏恒能新能源汽车科技有限公司

法定代表人：张建国
职务：总经理

地址：江苏省苏州市工业园区星湖街328号
邮码：215000
电话：0512-88886666

转让方（乙方）：南京智控新能源技术有限公司

法定代表人：李明远
职务：执行董事

地址：江苏省南京市江宁区创新大道188号
邮码：211100
电话：025-88889999

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就“新能源汽车动力电池热管理控制技术”转让，经协商一致，签订本合同。

一、非专利技术的内容、要求和工业化开发程度

乙方向甲方转让其掌握的新能源汽车动力电池热管理控制技术，具体包括：

动力电池液冷控制算法；

冷却液动态流量调节模型；

电芯温度预测模型；

热失控提前预警方法；

控制器标定参数；

测试数据及工程经验参数；

控制软件源代码及接口文档；

与上述技术实施有关的其他技术资料。

技术指标：

电芯温差原则上控制在3℃以内；

温度预测误差原则上不超过±2℃；

热失控风险提前预警时间原则上不少于120秒；

控制算法运行周期不高于100ms。

该技术目前已完成实验室验证及中试线测试，但尚未完成大规模量产验证。

乙方声明本合同属于完整技术转让。

但合同生效后，乙方仍有权继续：

自行使用本合同技术；

为科研、教学及项目申报目的使用该技术；

向与乙方存在合作关系的企业提供相同或类似技术；

对本技术进行后续商业许可。

上述行为不视为违反本合同。

二、技术情报和资料及其提交期限、地点和方式

乙方自合同生效之日起10个工作日内，在南京市，以电子文件、加密存储介质及现场交付方式向甲方提供以下资料：

技术实施说明书；

控制算法说明书；

软件源代码；

软件接口文档；

标定参数表；

实验数据；

测试报告；

调试手册。

乙方可以根据项目实际情况分批交付。

最终实际交付的技术资料版本、数量、完整程度及具体范围，以乙方最终实际提供的内容为准。

甲方收到资料后3个工作日内未提出书面异议的，视为全部资料完整、准确并符合本合同要求。

乙方不保证已经向甲方交付实施本项目所需的全部历史研发资料、原始实验记录及内部工程文件。

三、本项目技术秘密的范围和保密期限

甲方对乙方提供的源代码、算法、参数、测试数据、实验记录及工程经验承担保密义务。

甲方保密期限为合同有效期内及合同终止后20年。

未经乙方书面同意，甲方不得向关联公司、供应商、代工企业或其他第三方披露。

乙方对甲方在实施本项目过程中形成的生产数据、测试数据、客户数据及经营数据承担保密义务，保密期限仅至本合同终止之日。

合同终止后，乙方可以继续保存并将甲方有关数据用于科研、教学、成果展示、融资、政府项目申报及后续产品研发。

四、使用非专利技术的范围

甲方：

甲方可以在中华人民共和国大陆地区自行实施本合同技术，并用于新能源汽车动力电池系统的研发、生产及销售。

未经乙方书面同意，甲方不得：

向第三方转让；

向第三方许可；

允许关联公司单独实施；

将该技术用于储能、电网、电动船舶等其他产品领域。

乙方：

乙方在本合同签订后仍保留自行使用、改进、许可和向合作企业提供本项技术的权利。

乙方已于2025年6月1日将本合同部分控制算法许可上海焕能动力科技有限公司使用，许可期限至2030年5月31日。

该既有许可及乙方后续许可行为均不影响甲方支付本合同全部技术转让价款。

五、验收标准和方法

甲方使用该项技术进行试生产30日后进行验收。

验收标准包括：

软件能够正常运行；

能够输出电池温度预测结果；

能够实现基本液冷控制功能。

具体测试环境、测试数据、样本数量、性能指标及测试方法由乙方确定。

乙方可以根据实际情况调整验收条件。

甲方应在乙方提出验收申请后5个工作日内完成验收。

甲方未在5个工作日内提出书面异议的，视为全部验收合格。

如双方对测试结果存在争议，由乙方重新测试并以乙方重新测试结果作为最终验收依据。

六、经费及其支付方式

（一）成交总额：

人民币3,000,000元。

其中技术交易额：

人民币2,600,000元。

技术指导及培训费用：

人民币400,000元。

（二）采用分期支付方式：

合同签订后5个工作日内支付50%，即人民币1,500,000元；

主要技术资料交付后5个工作日内支付40%，即人民币1,200,000元；

项目验收后5个工作日内支付30%，即人民币900,000元。

除上述费用外，甲方还应按照使用本项技术生产产品年度净销售额的2%向乙方支付技术提成，期限为8年。

甲方应允许乙方自行或者委托第三方查阅与合同产品有关的会计账目、订单记录及销售数据。

七、违约金或者损失赔偿额的计算方法

乙方逾期交付技术资料的，每逾期一周，按照甲方已支付价款的0.1%支付违约金。

乙方累计承担的全部违约责任、赔偿责任及其他责任，以甲方实际已支付技术转让价款的20%为上限。

即使乙方存在重大过失，上述责任限制仍然适用。

甲方逾期付款的，每逾期一日，按照应付款金额的0.5%支付违约金。

甲方超出约定范围使用、转让或许可该技术的，应向乙方支付人民币3,000,000元违约金，并赔偿乙方全部损失。

甲方违反保密义务的，应支付人民币5,000,000元违约金；不足以弥补乙方损失的，还应继续赔偿。

八、转让方权利保证

乙方保证其有权签订本合同。

但乙方不保证：

本项技术全部由乙方独立研发；

本项技术不存在员工、合作单位或者第三方权利；

本项技术不会侵犯第三方专利权、著作权、技术秘密或者其他知识产权；

本项技术不存在已经授权第三方使用的情形。

如第三方主张甲方实施本项技术侵权，由甲方自行处理。

相关律师费、诉讼费、鉴定费、和解费、第三方赔偿、召回损失及停产损失均由甲方承担。

乙方仅根据实际情况提供必要协助。

即使第三方侵权直接来源于乙方提供的技术或者技术资料，乙方承担的赔偿责任仍受本合同约定的20%责任上限限制。

九、技术转让后的权利归属

双方确认，本合同价款支付完成后，甲方取得本合同技术相关权利。

但乙方仍有权：

自行实施；

对技术进行修改和升级；

向科研机构提供；

向合作企业许可；

将相同或者实质相似技术再次转让给其他第三方。

甲方不得以乙方继续使用或再次许可为由要求减少转让价款、解除合同或者要求赔偿。

十、后续改进成果

甲方基于本合同技术形成的改进、优化、升级、新算法、新模型、软件及其他技术成果，无论由甲方单独研发还是委托第三方研发，相关知识产权均无偿归乙方所有。

甲方应在成果形成后30日内向乙方提交完整技术方案和研发资料，并无偿配合办理知识产权转移手续。

甲方在合同有效期内可以免费使用上述成果。

合同终止后继续使用，应重新取得乙方许可。

乙方自行形成的后续改进成果全部归乙方所有，甲方需要使用的，应另行支付费用。

十一、登记备案和手续办理

双方同意根据有关规定办理本合同技术合同认定登记及其他可能需要的备案手续。

具体由哪一方负责申请、提交何种材料、办理期限以及未能完成登记备案的责任，由双方后续协商确定。

无论相关登记、备案或者权利变更手续是否完成，均不影响甲方向乙方支付全部合同价款。

十二、合同生效和期限

本合同自双方签字盖章之日起生效。

双方签署日期为2026年10月20日。

本合同项下技术转让期限及甲方使用权自2026年10月10日起计算。

合同有效期至2036年10月9日。

十三、其他约定

合同终止后，甲方应立即停止使用乙方要求停止使用的全部技术资料及后续改进成果。

乙方仍可继续使用在合同履行期间取得的甲方生产数据、测试数据及技术反馈。

本合同未约定事项由双方另行协商。

甲方：江苏恒能新能源汽车科技有限公司（盖章）

法定代表人／授权代表：张建国

签署日期：2026年10月20日

乙方：南京智控新能源技术有限公司（盖章）

法定代表人／授权代表：李明远

签署日期：2026年10月20日