合合作开发协议书

（模拟测试数据）

甲方：南京启辰软件科技有限公司
统一社会信用代码：91320115MA2X7R6P8K

乙方：苏州云衡智能技术有限公司
统一社会信用代码：91320594MA21K8X73T

鉴于协议各方均从事计算机软件专业开发，能够进行创造性的软件开发活动，并有意愿共同从事“企业智能知识管理平台V2.0”软件的开发工作。为规范双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，订立本协议。

第一条 合作宗旨

为完成“企业智能知识管理平台V2.0”的开发工作，并共同享有开发成果而合作。

第二条 合作项目和范围

双方共同开发“企业智能知识管理平台V2.0”，合作范围包括：

软件架构设计；

源代码编写；

数据库开发；

AI知识检索与问答模块开发；

系统调试、测试及部署。

第三条 合作期限

合作期限为三年，自2026年10月1日起至2029年9月30日止。

本协议自双方于2026年10月15日签字盖章之日起生效。

第四条 合作方式

甲方负责产品需求、前端开发、项目管理及客户需求对接，并投入研发资金人民币120万元。

乙方负责后端系统、数据库、AI算法和接口开发，并投入研发资金人民币60万元。

双方确认本项目研发预算总额为人民币150万元。

后续发生新增开发费用的，由甲方承担80%，乙方承担20%。

任何一方不得随意更改软件重大功能和事项。

如一方发生特殊技术困难，另一方有义务提供合理适当的技术帮助。

第五条 知识产权

双方共同开发形成的软件源代码、技术文档及完整程序，其著作权由双方共同享有。

甲方有权自行决定将合作成果许可第三方使用或进行商业化，无需另行取得乙方同意。

合作成果商业化取得的收益，甲方享有80%，乙方享有20%。

双方基于合作成果共同申请专利的，专利申请权及专利权由甲乙双方共同享有。

乙方自行基于本项目成果进一步开发形成的算法、模型、软件模块、技术改进及其他成果，其知识产权无偿归甲方所有。

未经甲方书面同意，乙方不得将合作开发成果许可、转让或提供给任何第三方。

双方在软件开发过程中不得侵犯第三方知识产权。因乙方开发内容产生的第三方知识产权纠纷，由乙方承担全部责任。

第六条 研发进度和验收

2026年11月30日前完成基础系统架构。

2027年1月31日前完成核心功能开发。

2027年3月31日前完成系统测试版本。

2027年5月31日前完成最终交付。

验收标准：

系统主要功能能够正常运行；

系统支持不少于800名用户同时在线；

核心接口平均响应时间不超过1秒；

AI问答准确率不低于90%。

项目验收按照第七条规定执行。

乙方提交验收申请后，甲方在5个工作日内未提出书面异议的，视为验收合格。

如双方对验收结果存在争议，由甲方指定第三方检测机构进行复测，相关费用由乙方承担。

第七条 禁止行为和保密

未经甲方书面同意，乙方不得自行开发与本项目相同或类似的软件产品。

乙方不得为甲方竞争对手提供与本项目类似的技术服务。

乙方不得从其他企业采购或者使用可以替代本项目核心技术的解决方案。

上述限制在本协议终止后继续有效5年。

双方均应对合作过程中取得的源代码、技术文档、客户信息、经营数据等商业秘密承担保密义务。

乙方保密期限为本协议有效期及协议终止后15年。

甲方对乙方技术资料的保密义务仅在本协议有效期内承担。

协议终止后，甲方仍可以保存并使用乙方提供的技术资料，用于研发、展示、融资及其他商业用途。

第八条 研发失败风险承担

如因现有技术水平、算法限制、第三方平台调整或其他技术原因导致合作开发项目不能完成：

甲方不承担由此产生的损失；

乙方已经投入的资金和人员成本自行承担；

乙方仍应继续承担尚未完成部分的开发费用；

是否终止项目由甲方单方决定。

第九条 合作终止和退出

合作开发活动因以下事由之一终止：

双方一致同意终止；

合作项目因技术原因根本不能完成；

合作项目违反法律法规；

一方严重违约。

乙方提前退出项目的，应：

放弃已经投入的全部资金；

向甲方支付人民币80万元违约金；

立即停止使用全部合作开发成果。

甲方提前退出的，双方已经发生的费用另行协商。

本协议未明确提前退出时源代码、开发环境、技术资料、样品以及尚未完成开发成果的交接方式和期限。

第十条 违约责任

甲方逾期支付研发费用的，每逾期一日按照未付款金额的0.03%承担违约金。

乙方逾期完成研发任务的，每逾期一日按照项目研发预算总额的0.5%支付违约金。

乙方违反知识产权、保密或者竞争限制义务的，应向甲方支付人民币300万元违约金；不足以弥补损失的，应继续赔偿。

甲方因本项目承担的全部违约责任、损失赔偿责任及其他责任累计不超过人民币20万元。

即使甲方存在重大过失，上述责任限制仍然适用。

第十一条 第三方权利主张

如第三方主张本项目软件、算法或其他技术侵犯其知识产权：

由乙方负责处理全部争议；

律师费、诉讼费、鉴定费、和解费用、赔偿费用及其他损失均由乙方承担；

即使相关技术方案由甲方指定或者由甲方提供，乙方仍承担全部责任。

甲方因第三方知识产权纠纷承担的全部赔偿责任不超过人民币10万元。

第十二条 协议变更

经双方协商一致，本协议可以变更。

任何一方未经另一方书面同意，不得将本协议主要权利义务转让给第三方。

第十三条 纠纷解决

双方之间发生争议，应首先协商解决。

协商不成的，任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 其他

本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：南京启辰软件科技有限公司
法定代表人/授权代表：周明远

乙方：苏州云衡智能技术有限公司
法定代表人/授权代表：陈志强

签署日期：2026年10月15日