技术服务合同

（模拟测试数据）

合同登记编号：JS2026-JSFW-0816

项目名称：新能源汽车电池管理系统技术优化服务项目

委托方（甲方）：江苏恒驰新能源汽车有限公司

受托方（乙方）：南京智控技术有限公司

签订时间：2026年10月15日

签订地点：江苏省南京市

有效期限：2026年10月1日至2027年9月30日

技术服务合同

委托方（甲方）：江苏恒驰新能源汽车有限公司
住所地：江苏省苏州市工业园区星湖街588号
法定代表人：张建国
项目联系人：王伟
通讯地址：江苏省苏州市工业园区星湖街588号
电话：0512-88886666
电子信箱：wangwei@example.com

受托方（乙方）：南京智控技术有限公司
住所地：江苏省南京市江宁区创新大道168号
法定代表人：李明远
项目联系人：陈浩
通讯地址：江苏省南京市江宁区创新大道168号
电话：025-86668888
电子信箱：chenhao@example.com

本合同甲方委托乙方就“新能源汽车电池管理系统技术优化服务项目”进行专项技术服务，并支付相应技术服务报酬。双方根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经平等协商，订立本合同。

第一条 技术服务内容

1. 技术服务目标

乙方通过系统分析、算法优化、参数调试和现场技术支持，提升甲方现有新能源汽车动力电池管理系统的运行稳定性和电池使用效率。

项目目标包括：

优化电池SOC估算算法；

降低系统异常报警率；

提升电池管理系统运行稳定性；

对甲方研发人员进行技术培训。

2. 技术服务内容

乙方提供下列服务：

对甲方现有BMS系统进行技术诊断；

分析甲方提供的车辆运行数据和电池测试数据；

对SOC估算算法进行优化；

提供控制参数调整建议；

提供系统部署和现场调试服务；

提交《电池管理系统技术优化报告》；

提供两次现场技术培训；

提供项目结束后六个月的技术咨询支持。

3. 技术服务方式

乙方采用远程分析、现场测试、技术会议、软件调试及书面报告等方式完成技术服务。

具体技术路线、分析方法和实施方案由乙方自行决定。

甲方有权根据实际业务需要随时要求乙方调整技术方案，乙方不得拒绝，因此增加的工作量原则上不另行收费。

第二条 技术服务要求

技术服务地点：江苏省苏州市及甲方指定的其他地点。

技术服务期限：2026年10月1日至2027年6月30日。

技术服务进度：

（1）2026年11月30日前完成系统诊断；

（2）2027年1月31日前完成算法优化方案；

（3）2027年4月30日前完成现场调试；

（4）2027年7月31日前完成最终技术服务报告及项目验收。

技术服务质量要求：

（1）SOC估算平均误差不高于3%；

（2）系统异常报警率较项目启动前降低20%以上；

（3）乙方提交的优化方案不得导致原有核心功能失效；

（4）系统应能够连续稳定运行72小时以上。

技术服务质量保证期限为项目验收后12个月。

质量保证期内，如甲方认为项目存在技术问题，乙方应免费提供技术支持和整改服务。

第三条 甲方提供的工作条件和协作事项

1. 甲方提供以下技术资料

（1）现有BMS系统技术文档；

（2）车辆运行数据；

（3）电池测试数据；

（4）部分系统源代码及接口文档。

2. 甲方提供以下工作条件

（1）测试车辆；

（2）电池测试设备；

（3）现场调试环境；

（4）必要的技术人员配合。

3. 其他

甲方应保证提供的资料真实、完整、合法。

但即使因甲方提供的技术资料、源代码或者第三方软件存在知识产权问题造成乙方损失，乙方仍应自行承担相关责任。

4. 提供时间

甲方应在2026年10月20日前完成主要技术资料交付。

如甲方迟延提供资料，乙方仍应按照本合同约定的原定期限完成技术服务工作。

第四条 技术服务报酬及支付方式

本项目技术服务费总额为人民币 120万元。

技术服务费由甲方分期支付：

（1）合同签订后5个工作日内支付人民币50万元；

（2）乙方提交算法优化方案后5个工作日内支付人民币40万元；

（3）现场调试完成后5个工作日内支付人民币30万元；

（4）项目最终验收合格后5个工作日内支付人民币20万元。

除上述技术服务费外，乙方现场服务产生的交通、住宿、设备使用等费用由甲方另行承担。

具体费用标准由乙方根据实际发生金额确定。

乙方开户银行：招商银行南京江宁支行
账号：3200000000008888

第五条 保密义务

甲方

保密内容：

乙方提供的算法方案、技术报告、参数、技术文档及其他未公开技术资料。

涉密人员范围：

甲方接触上述资料的员工、顾问及关联企业人员。

保密期限：

本合同有效期及合同终止后10年。

泄密责任：

甲方违反保密义务的，应向乙方支付人民币200万元违约金；不足以弥补损失的，应继续赔偿。

乙方

保密内容：

甲方车辆运行数据、测试数据、客户信息、生产数据及商业计划。

涉密人员范围：

乙方项目人员。

保密期限：

仅在本合同有效期内。

合同终止后，乙方可以继续保存和使用甲方相关数据，用于科研、产品优化、融资、技术展示及其他项目。

泄密责任：

乙方违反保密义务的，根据实际情况承担责任。

第六条 合同变更

本合同原则上应由双方协商一致后书面变更。

但甲方因业务需要提出服务内容、技术指标、项目进度或者服务地点调整的，乙方应予配合。

乙方应在收到甲方变更通知后3日内回复，逾期未回复的，视为接受变更。

因上述变更产生的新增工作量是否增加费用，由甲方决定。

第七条 验收

乙方完成技术服务工作的形式：

技术优化报告、算法参数文件、测试记录及现场技术服务。

验收标准：

按照第二条技术服务质量要求进行验收。

验收方法：

由甲方组织内部技术人员进行测试。

测试数据、测试设备、测试环境和测试方法由甲方确定。

验收时间：

乙方提交最终成果后5个工作日内。

甲方认为技术服务成果未达到要求的，乙方应无条件进行整改，直至甲方认为符合要求。

甲方收到验收申请后10个工作日未作出书面确认的，不视为验收合格。

如双方对验收结果存在争议，由甲方指定的第三方检测机构进行复测，相关费用由乙方承担，复测结果作为最终验收依据。

第八条 新技术成果归属

在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务成果进一步形成的新技术成果，全部归甲方所有。

乙方利用甲方提供的技术资料、数据、设备或者其他工作条件形成的新技术成果，其知识产权亦全部归甲方所有。

乙方在提供技术服务过程中独立形成的算法、模型、软件模块、技术方案、改进成果及专利申请权，均无偿归甲方所有。

未经甲方书面同意，乙方不得继续使用、许可、转让或者商业化上述成果。

甲方有权自行使用、许可或者转让上述成果，无需向乙方支付额外费用。

第九条 违约责任

甲方逾期支付技术服务费的，每逾期一日，按照应付款金额的0.03%支付违约金。

乙方逾期完成任何阶段技术服务的，每逾期一日，按照合同总额的0.5%支付违约金。

乙方未达到技术指标的，应免费整改，并向甲方支付人民币50万元违约金。

乙方违反保密、知识产权或者数据使用约定的，应向甲方支付人民币300万元违约金，不足以弥补甲方损失的，应继续赔偿。

甲方因本合同承担的全部违约责任、赔偿责任及其他责任累计不超过已支付技术服务费的10%。

即使甲方存在重大过失，上述责任限制仍然适用。

乙方承担的违约责任及损害赔偿责任不设最高限额。

第十条 项目联系人

甲方项目联系人：王伟。

乙方项目联系人：陈浩。

项目联系人负责：

项目进度沟通；

技术资料交接；

验收协调。

一方变更项目联系人，应及时书面通知另一方。

第十一条 合同解除

出现以下情形之一，本合同可以解除：

发生不可抗力持续超过60日；

乙方技术服务成果连续两次未通过甲方验收；

乙方发生重大违约；

甲方认为继续履行本合同已无商业价值的，可以提前15日书面通知乙方解除合同。

甲方依据第4项解除合同时，仅支付已经通过验收部分对应的服务费。

乙方已经发生但尚未验收的人工、设备和差旅成本自行承担。

合同解除后，乙方应立即向甲方交付全部项目资料、源代码、测试数据及阶段成果。

第十二条 第三方知识产权

乙方保证其提供的全部技术服务成果不存在侵犯任何第三方知识产权的情形。

如第三方主张乙方技术服务成果侵犯其专利权、著作权、技术秘密或其他权利：

由乙方负责处理全部争议；

律师费、诉讼费、鉴定费、和解费用、赔偿费用、召回损失及其他损失均由乙方承担；

即使相关技术方案、源代码或者第三方软件由甲方指定或者提供，乙方仍承担全部责任；

甲方有权要求乙方免费取得第三方授权、修改技术方案或者提供替代方案。

甲方因第三方知识产权问题承担的全部赔偿责任不超过人民币5万元。

第十三条 名词和技术术语

BMS：新能源汽车动力电池管理系统。

SOC：电池荷电状态。

技术服务成果：乙方为履行本合同形成的技术报告、算法参数、测试记录及其他交付成果。

新技术成果：任何一方基于本项目技术、资料、数据或服务成果形成的改进、优化、算法、软件、模型及其他技术成果。

第十四条 技术文件

与履行本合同有关的下列文件，经双方书面或电子邮件确认后作为合同附件：

《项目技术需求说明书》；

《BMS系统技术资料清单》；

《项目测试及验收方案》；

《项目进度计划》；

《项目成果交付清单》。

本合同签署时，上述附件尚未全部形成，具体版本和内容以项目实施过程中甲方最终确认的文件为准。

第十五条 其他事项

乙方未经甲方书面许可，不得为甲方竞争对手提供相同或类似的新能源汽车电池管理技术服务。

乙方不得自行开发与本项目相同或类似的技术方案。

乙方不得采购、使用或者向第三方推荐可以替代本项目技术服务成果的解决方案。

上述限制在本合同终止后继续有效5年。

第十六条 合同份数

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

第十七条 合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：江苏恒驰新能源汽车有限公司
法定代表人/委托代理人：张建国
签署日期：2026年10月15日

乙方：南京智控技术有限公司
法定代表人/委托代理人：李明远
签署日期：2026年10月15日