技术服务合同

合同登记编号：JSFW-2026-0902-01

项目名称：工业设备预测性维护系统技术服务项目

委托人：上海远衡智能制造有限公司（甲方）

受托人：上海澜智信息科技有限公司（乙方）

签订地点：上海市松江区

签订日期：2026年9月2日

有效期限：2026年9月5日至2027年3月4日

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就工业设备预测性维护系统技术服务项目经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、方式和要求

乙方为甲方位于上海市松江区的智能制造生产线提供设备预测性维护技术服务。

服务内容包括：

（1）对甲方现有生产设备运行数据进行整理、分析和建模；

（2）建立设备故障预测模型，对电机、轴承、传动系统等关键设备进行异常识别；

（3）部署设备状态监测及预警系统；

（4）提供系统运行调优、模型参数调整及技术支持；

（5）对甲方技术人员进行系统使用培训。

乙方应向甲方提交以下成果：

（1）预测性维护系统部署程序；

（2）设备故障预测模型；

（3）系统操作手册；

（4）项目实施报告；

（5）培训材料。

系统正式运行后，乙方应保证设备故障预警准确率达到90%以上。

乙方应根据项目实际情况自行确定具体算法、模型及技术实现方式。

项目实施过程中形成的新模型、新算法、新程序及其他技术成果，均由乙方所有。甲方仅享有在本项目生产场地内部永久使用的权利，未经乙方书面同意不得复制、修改、向第三方提供或者用于其他生产基地。

二、工作条件和协作事项

甲方负责向乙方提供实施本项目所需的设备运行数据、设备说明书、故障记录以及网络访问权限。

甲方应保证向乙方提供的全部数据、资料真实、准确、完整。如因甲方资料错误、遗漏或迟延提供导致项目延期、系统错误或其他损失，由甲方承担全部责任。

甲方应安排相关技术人员配合乙方进行现场调试。

乙方认为甲方提供的资料存在问题的，可以自行决定是否暂停项目实施，由此产生的工期延误不视为乙方违约。

三、履行的期限、地点和方式

本合同自2026年9月5日起履行。

乙方应于2027年1月31日前完成系统部署并进入试运行。

乙方应于2027年3月15日前完成全部技术服务并提交最终项目实施报告。

最终验收应于2027年3月31日前完成。

履行地点：上海市松江区甲方生产基地。

履行方式：现场服务与远程技术支持相结合。

四、验收标准和方式

项目验收应满足以下条件：

（1）系统能够正常采集甲方主要生产设备运行数据；

（2）设备异常预警功能能够正常运行；

（3）系统连续稳定运行不少于15日；

（4）设备故障预警准确率达到90%以上。

乙方完成系统部署后，应向甲方提交验收申请。

甲方应在收到验收申请后5个工作日内完成验收。甲方未在该期限内提出书面异议的，视为项目验收合格。

如第一次验收未通过，乙方应在10个工作日内整改后重新提交验收。

经两次整改仍未达到验收标准的，双方另行协商处理。

本合同服务项目保证期为验收合格之日起3个月。保证期内，乙方负责免费处理系统运行过程中出现的技术故障。

五、报酬及其支付方式

（一）本项目技术服务报酬总额为人民币1,000,000元（大写：人民币壹佰万元整）。

（二）支付方式采用分期支付：

合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币300,000元；

系统部署完成后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%，即人民币400,000元；

项目验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付人民币350,000元。

上述款项合计人民币1,050,000元。

（三）乙方应在甲方付款前提供合法有效的增值税专用发票。

（四）乙方因履行本合同发生的人员、交通、住宿、软硬件及其他费用均已包含在合同总价中。

六、违约金或者损失赔偿额的计算方法

因乙方原因未按照本合同约定期限完成系统部署的，每迟延一日，应按照合同总金额的1%向甲方支付违约金。

迟延超过20日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已经支付但对应服务尚未完成部分的费用。

乙方因履行本合同导致甲方遭受任何损失的，乙方承担的全部赔偿责任以甲方已经实际支付给乙方的技术服务费总额的20%为最高限额。

前述责任上限适用于乙方在本合同项下产生的任何责任，包括违约责任、侵权责任、数据泄露责任、人身损害责任以及因乙方故意或者重大过失造成的损失。

因甲方提供资料、数据、设备或网络条件存在问题造成项目延期、结果错误或者系统无法运行的，乙方不承担责任。

七、保密与数据处理

双方对履行本合同过程中获得的对方技术资料、经营数据、设备参数及其他未公开信息承担保密义务。

未经信息提供方书面同意，任何一方不得向第三方披露相关保密信息。

乙方可以将甲方生产设备运行数据用于模型训练、算法优化以及乙方其他客户项目。

合同终止后，乙方可以继续保存甲方设备数据及项目数据，用于技术研究和产品改进。

本合同终止后，双方保密义务同时终止。

八、第三方软件及知识产权

乙方可以根据项目需要使用第三方开源软件、算法库或者其他第三方技术。

乙方无需向甲方披露具体第三方软件或者开源组件清单。

因第三方软件、开源软件或者其他第三方技术产生的知识产权纠纷，由甲方自行承担责任。

乙方对其在服务过程中形成的程序、模型、算法及技术方案享有全部知识产权。

九、服务中新成果

项目实施过程中产生的模型优化成果、算法改进成果、数据分析方法以及软件功能改进均归乙方所有。

甲方技术人员根据乙方技术方案提出改进意见并参与形成的成果，也由乙方所有。

乙方有权自行将上述成果许可或者提供给其他客户使用。

十、合同争议解决方式

在履行本合同过程中发生争议的，双方首先协商解决。

协商不成的，采用以下方式解决：

双方同意提交上海仲裁委员会仲裁。

同时，任何一方也可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十一、其他

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下主要技术服务整体转委托第三方实施。

经乙方认为必要的辅助性工作，可以自行委托第三方完成。

本合同任何修改或补充均应采用书面形式。

本合同附件及双方确认的项目实施方案均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：上海远衡智能制造有限公司

法定代表人：陈志远

住所：上海市松江区新桥镇新站路188号

联系电话：021-57881236

开户银行：中国工商银行上海松江支行

账号：100122334455667788

乙方：上海澜智信息科技有限公司

法定代表人：周明宇

住所：上海市徐汇区虹漕路99号

联系电话：021-64351268

开户银行：招商银行上海徐汇支行

账号：755900112233445