软件委托开发合同

甲方（委托方）： 上海辰曜供应链科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K5X8P6R

乙方（开发方）： 杭州智栈人工智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330110MA2J8K7L4Q

本合同各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，就甲方委托乙方开发软件事宜，签订本合同以共同遵守。

第一部分 项目与开发费用

1. 定义

1.1. 开发软件：乙方为履行本合同所开发和提供的软件。

1.2. 里程碑：乙方在开发过程中阶段性完成的，并具有相对独立性的部分软件或模块。

1.3. 背景知识产权：一方在合同生效前已经存在或者独立于本项目获得的知识产权。

1.4. 前景知识产权：本合同履行过程中因开发软件产生的知识产权。

1.5. 上线：在甲方指定生产环境中正式运行开发软件。

1.6. 商业利用：对开发软件进行复制、发行、出租、网络传播、许可、授权及其他商业使用。

2. 项目信息

2.1. 项目基本信息

项目名称：智能仓储需求预测及库存优化系统

主要功能：

（1）接入甲方ERP、WMS及销售数据；

（2）建立SKU销量预测模型；

（3）自动生成采购建议及库存调拨建议；

（4）库存异常预警；

（5）管理后台及数据报表；

（6）模型定期自动训练及更新。

使用场景：甲方仓储、采购及供应链运营。

使用主体：甲方及甲方关联公司员工。

开发期限：自2026年9月10日起6个月，即至2027年3月9日。

2.2. 具体开发需求、里程碑、技术指标及开发进度详见附件《软件开发项目确认书》。

3. 开发费用

3.1. 开发费用

本项目开发费用总价为人民币800,000元（大写：人民币捌拾万元整）。

本合同价格为含税价，增值税率为6%。

3.2. 费用调整

开发过程中因需求变更导致费用调整的，由双方签署需求变更单。

减少的费用在下一付款节点扣减；增加的费用在对应新增功能完成后5个工作日内支付。

3.3. 付款方式

（1）合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%，即人民币240,000元。

（2）完成需求分析及系统原型验收后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价40%，即人民币320,000元。

（3）系统上线验收后5个工作日内，甲方向乙方支付人民币200,000元。

（4）最终验收完成后5个工作日内，甲方向乙方支付人民币80,000元。

上述付款金额合计人民币840,000元。

3.4. 收款账户

户名：杭州智栈人工智能科技有限公司

账号：571900223344556

开户行：招商银行杭州未来科技城支行

3.5. 发票

乙方应在收到对应款项后5个工作日内向甲方提供合法有效的增值税专用发票。

第二部分 开发安排

4. 开发需求

4.1. 需求分析

甲方应在合同生效后5个工作日内向乙方提供项目需求、业务规则、历史销售数据、库存数据及相关接口资料。

甲方保证所提供资料和数据真实、准确、完整。

因甲方资料存在错误、遗漏或者迟延提供导致项目延期、开发结果错误或者其他损失的，由甲方承担全部责任。

乙方获取相关资料后，应在10个工作日内提交需求分析书。

4.2. 开发需求确认

乙方应根据双方确认的需求形成《软件开发项目确认书》。

甲方应在收到确认书后5个工作日内提出意见；甲方逾期未提出书面异议的，视为已经确认开发需求。

4.3. 未达成一致

如双方无法就开发需求、费用或进度达成一致，任何一方均有权解除合同。

此时甲方应向乙方支付人民币100,000元需求分析费用，乙方已实际发生的其他费用亦由甲方承担。

5. 项目变更

5.1. 双方均可以提出需求变更。

5.2. 甲方提出需求变更的，乙方应评估工作量、费用及工期影响。

5.3. 双方未签署正式变更文件前，乙方原则上继续按照原需求开发。

5.4. 自乙方收到甲方任何需求变更申请之日起，开发期限自动暂停计算，直至双方就该需求变更形成书面处理结果。

即使乙方最终不同意该项变更，暂停期间亦不计入乙方开发期限。

5.5. 如果甲方提出减少功能：

（1）甲方除按照减少后的实际工作结算外，还应向乙方支付减少金额30%的补偿；

（2）调整后开发费用不得低于原合同总价的90%；

（3）低于90%的，乙方有权解除合同。

6. 项目报告

乙方应于每月25日前向甲方提交项目进度报告。

报告应包括项目进度、已完成模块、存在问题、人员安排及预计完成时间。

7. 转委托

乙方应自行完成核心架构、主要业务逻辑及核心算法开发。

辅助开发、软件测试、UI设计、数据标注等工作，乙方可以自行委托第三方完成，无需另行取得甲方同意。

乙方应对第三方工作成果承担责任。

8. 交付

乙方应向甲方交付：

（1）完整可执行程序；

（2）完整源代码；

（3）数据库结构及初始化脚本；

（4）接口文档；

（5）部署文档；

（6）用户操作手册；

（7）测试报告；

（8）模型训练及部署程序。

交付源代码应能够正常编译、部署和运行。

乙方无需交付其认为属于通用技术框架、基础算法库或者内部开发工具的源代码。

9. 验收

9.1. 项目验收分为上线验收、试运行和最终验收。

系统应于2027年3月9日前上线。

上线后进入3个月试运行期。

试运行结束后10个工作日内进行最终验收。

9.2. 最终验收指标包括：

（1）系统核心功能能够正常运行；

（2）连续稳定运行30日；

（3）SKU销量预测准确率达到85%以上；

（4）系统平均接口响应时间不超过2秒；

（5）不存在严重等级系统缺陷。

9.3. 乙方提交验收申请后，甲方应在5个工作日内完成验收。

甲方未在5个工作日内提出书面异议的，视为该阶段验收合格。

9.4. 因乙方原因验收不合格的，乙方应在5个工作日内完成整改。

连续两次因乙方原因验收不合格的，甲方有权解除合同。

9.5. 因双方现有技术水平、模型能力、数据质量或者其他技术原因导致项目最终无法实现约定目标的，视为技术开发风险。

发生技术开发风险时，无论项目是否能够交付使用，甲方已经支付的开发费用均不予退还，剩余开发费用由甲方继续支付。

10. 配套技术服务

最终验收后12个月内，乙方免费提供软件维护。

乙方应在最终验收后6个月内根据甲方要求提供不少于3次培训，每次不少于3小时。

第三部分 知识产权与数据

11. 知识产权

11.1. 第三方软件

乙方可以根据项目需要自行选择开源软件、第三方算法库及其他第三方技术。

乙方应向甲方披露需要付费许可的第三方软件。

因开源软件许可证限制或其他第三方软件使用产生的许可费用，由甲方承担。

11.2. 背景知识产权

双方原有背景知识产权仍归原权利人所有。

乙方在项目中使用其背景知识产权的，应给予甲方为使用本项目软件所必要的永久、免费许可。

11.3. 前景知识产权

本项目开发过程中形成的软件著作权、技术秘密、程序代码、模型、技术文档以及其他前景知识产权归甲方所有。

未经甲方书面同意，乙方不得将项目成果提供给第三方。

但乙方有权将本项目形成的代码结构、算法模型、数据处理逻辑以及技术方案用于乙方其他客户项目。

11.4. 专利申请权

项目开发过程中形成的算法优化、模型训练方法、数据处理方法等技术成果，如具备申请专利条件，其专利申请权归乙方所有。

甲方仅享有在本项目系统中的免费使用权。

11.5. 第三方侵权

乙方保证其自行开发并交付的软件不侵犯第三方知识产权。

因乙方自行开发内容侵犯第三方知识产权造成甲方损失的，由乙方承担责任。

因乙方使用开源软件或第三方组件产生的知识产权纠纷，由甲乙双方各承担50%的损失。

12. 数据与保密

12.1. 双方对履约过程中获得的商业秘密、技术资料、经营信息和数据承担保密义务。

本合同终止后，保密义务继续有效3年。

12.2. 乙方可以将甲方业务数据、销售数据和库存数据进行匿名化处理后用于算法训练、模型优化及其他商业项目，无需另行取得甲方同意。

12.3. 合同终止后，乙方可以继续保存上述数据5年。

12.4. 项目终止或者完成后，甲方有权要求乙方返还项目资料，但乙方无需删除其系统备份中的数据。

第四部分 其他约定

13. 陈述与保证

甲方保证其提供的全部资料、数据真实、准确、完整且不侵犯任何第三方权益。

因甲方提供资料或数据存在任何问题产生的损失，由甲方承担全部责任。

乙方保证具备完成本项目所需的人员及技术能力。

14. 违约责任

14.1. 甲方逾期付款的，每逾期一天按照逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。

14.2. 乙方逾期交付的，每逾期一天按照合同总价的1%向甲方支付违约金。

14.3. 乙方迟延超过40日的，甲方有权解除合同。

14.4. 甲方违约导致乙方解除合同的：

（1）甲方应支付乙方已经完成工作的全部费用；

（2）同时按照合同总价20%支付违约金。

14.5. 因乙方原因导致甲方解除合同的：

（1）乙方退还未完成部分对应开发费用；

（2）向甲方支付合同总价20%的违约金。

14.6. 除乙方因故意或者重大过失造成甲方损失外，乙方在本合同项下承担的累计赔偿责任最高不超过甲方已经实际支付开发费用的30%。

前述责任上限同时适用于数据泄露、保密义务、第三方知识产权侵权以及人身损害责任。

14.7. 乙方不对甲方的间接损失、利润损失、业务中断损失承担责任。

15. 联系方式

甲方项目联系人：李航
手机：13800001111
电子邮箱：lihang@example.com

乙方项目联系人：周启明
手机：13900002222
电子邮箱：zhouqm@example.com

双方项目联系人可以确认项目需求、需求变更、验收结果及项目进度。

项目联系人通过微信、电子邮件确认的需求变更，与双方盖章确认的书面变更文件具有同等效力。

16. 不可抗力

发生不可抗力时，受影响方应及时通知对方并提供相应证明。

不可抗力影响超过60日的，任何一方均可以解除合同。

17. 争议解决

因本合同产生的争议由双方协商解决。

协商不成的，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。

18. 附则

本合同附件包括：

附件一：《软件开发项目确认书》

附件二：《项目验收测试标准》

附件三：《第三方软件及开源组件清单》

附件与正文具有同等法律效力。

合同正文与附件约定不一致的，以附件约定为准。

本合同自双方盖章之日起生效。

签订日期：2026年9月10日

甲方：上海辰曜供应链科技有限公司

乙方：杭州智栈人工智能科技有限公司