技术开发（合作）合同

合同编号：HZKF-2026-0902-01

项目名称：智能农业多模态病虫害识别与决策系统研发项目

甲方：江苏丰禾农业科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA26A8XK7P

乙方：南京农业大学

丙方：南京云禾人工智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320191MA27C6DL5R

签订时间：2026年9月2日

签订地点：江苏省南京市

有效期限：2026年9月10日至2027年9月9日

本合同合作各方就共同参与研究开发“智能农业多模态病虫害识别与决策系统研发项目”事项，经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议。

第一条 研究开发项目要求

1. 技术目标

建立能够结合农作物图像、环境传感器数据、历史病虫害记录进行综合判断的智能病虫害识别和农业决策系统。

最终系统应达到：

主要农作物病虫害识别准确率不低于92%；

单张图像平均识别时间不超过2秒；

支持不少于50种主要病虫害识别；

支持Web后台、移动端接口及第三方系统API调用；

系统连续稳定运行不少于30日。

2. 技术内容

包括：

（1）病虫害图像数据采集与标注；

（2）多模态识别模型研发；

（3）农业知识库建设；

（4）环境传感器数据分析；

（5）病虫害预警及处理建议算法；

（6）管理后台及API服务；

（7）模型训练、部署及持续优化系统。

3. 技术路线

采用深度学习视觉模型、多模态特征融合、农业知识图谱及规则引擎相结合的技术路线。

第二条 合作各方研究开发分工

甲方

研究开发内容：

负责提供农业生产场景、历史业务数据、农场测试环境、项目资金及产品商业化需求。

工作进度：

2026年9月至2027年8月持续提供项目所需数据和测试环境。

研究开发期限：

2026年9月10日至2027年8月31日。

研究开发地点：

江苏省南京市及甲方合作农业基地。

乙方

研究开发内容：

负责病虫害理论研究、农业知识体系、模型算法研究、技术路线设计和科研人员组织。

工作进度：

2026年9月至2027年6月完成主要算法研究和模型验证。

研究开发期限：

2026年9月10日至2027年6月30日。

研究开发地点：

南京农业大学。

丙方

研究开发内容：

负责数据工程、模型工程化、软件平台、API、系统部署及商业化产品开发。

工作进度：

2026年11月至2027年9月完成系统开发、测试和上线。

研究开发期限：

2026年11月1日至2027年9月30日。

研究开发地点：

南京市江北新区。

第三条 项目组织管理

三方成立项目管理委员会，每方指定2名代表。

项目重大事项由项目管理委员会表决决定。

下列事项须经三方一致同意：

（1）项目技术路线重大调整；

（2）研究开发费用增加；

（3）项目成果对外许可或转让；

（4）申请专利；

（5）引入新的合作方；

（6）项目提前终止。

其他事项经超过半数代表同意即可通过。

项目管理委员会连续两次无法形成一致意见的，由乙方项目负责人作出最终决定，各方应予执行。

第四条 技术资料和条件

甲方提供

农作物病虫害历史图像不少于50万张；

农场环境传感器数据；

历史农事记录；

测试农业基地及网络环境。

甲方保证提供的全部数据真实、准确、完整、合法。

如因甲方数据存在错误、遗漏、质量不足或者迟延提供造成项目延期、模型效果不佳或者研究开发失败的，由甲方承担全部责任。

乙方提供

农业病虫害专业知识库；

既有病虫害识别算法；

教师及研究生研发团队；

相关科研设备。

丙方提供

AI训练平台；

软件开发人员；

云端训练及部署环境；

既有AI算法框架和软件基础平台。

本合同履行完成后，各方提供的原始资料原则上归原提供方所有，但乙方和丙方可以继续保存甲方提供的数据，用于科研、论文发表、算法训练及其他项目开发。

第五条 研究开发经费及其他投资

甲方

提供方式：现金投资。

投资金额：人民币1,200,000元。

支付方式：

（1）合同生效后支付人民币400,000元；

（2）完成第一阶段模型后支付人民币400,000元；

（3）完成系统上线后支付人民币450,000元。

甲方现金付款合计人民币1,250,000元。

乙方

提供方式：技术及人员投入。

折算技术投资金额：人民币500,000元。

使用方式：用于算法研究、农业专业知识和研究人员投入。

丙方

提供方式：技术、软件开发人员和计算资源投入。

折算投资金额：人民币500,000元。

使用方式：用于软件研发、模型工程化及部署。

合作各方确认，本项目总投资为人民币2,200,000元。

各方最终权益比例为：

甲方40%；

乙方35%；

丙方25%。

第六条 技术投入及第三方权利

各方保证其提供的技术具有合法来源。

乙方和丙方可以根据项目需要使用第三方软件、开源组件和算法模型。

使用第三方软件、开源组件产生的许可费用均由甲方承担。

如因乙方或丙方自行选用的第三方技术产生知识产权纠纷，由甲方承担50%的损失，技术提供方承担50%的损失。

技术提供方无需向其他合作方披露免费开源组件的完整清单。

第七条 合同变更

合同重大变更应经三方书面同意。

任一方提出项目变更请求后，其他各方应在5个工作日内答复。

其他各方逾期未答复的，视为同意该项目变更。

项目联系人通过电子邮件或微信确认的需求变更、预算调整或进度调整，与三方盖章的书面补充协议具有同等效力。

第八条 转委托

未经其他合作方书面同意，原则上不得将核心研发工作转让给第三方。

但乙方、丙方可以自行将下列工作交由第三方完成，无需其他合作方同意：

数据标注；

软件测试；

UI设计；

模型训练；

数据采集；

部分算法模块开发。

受托第三方产生的研发成果由委托该第三方的一方负责处理。

第九条 技术风险及研发失败

因现有技术水平、数据质量、模型能力、算力条件或其他不可归责于任何一方的技术原因导致研发失败或部分失败的，视为技术风险。

出现技术风险时：

（1）甲方已支付的全部研发费用不予退还；

（2）甲方尚未支付的研发费用仍应继续支付；

（3）乙方、丙方不承担研发失败责任；

（4）已经形成的阶段成果由乙方、丙方自行决定是否向甲方交付。

技术风险由项目管理委员会认定；无法形成一致意见的，由乙方项目负责人最终认定。

发现技术风险的一方应在10个工作日内通知其他方。

第十条 已公开技术导致项目无法继续

因项目核心技术已经被第三方公开、申请专利或形成其他在先权利，导致项目继续研发无商业价值的，各方可以协商解除合同。

已经发生的研发费用由甲方承担。

第十一条 保密义务

各方对履行合同过程中获得的未公开技术资料、商业信息、农业生产数据、源代码、算法模型及其他保密资料承担保密义务。

未经信息提供方书面同意，不得向第三方披露。

保密义务自合同生效日起至合同终止后3年内有效。

乙方可以将项目研究成果、实验数据及技术信息用于科研论文、学术会议、科研项目申报和学生培养，无需另行取得甲方或丙方同意。

丙方可以将项目中形成的算法模型、代码框架和技术方案用于其他商业项目。

合同终止后，各方可以继续保存项目资料和数据。

第十二条 研究开发成果交付

甲方

负责提交项目应用需求文档及农业场景测试报告。

交付时间：2027年8月31日前。

乙方

交付：

病虫害识别核心模型；

模型训练方法说明；

农业知识库；

技术研究报告。

交付时间：2027年6月30日前。

丙方

交付：

系统源代码；

可执行程序；

API接口；

部署文档；

用户操作手册；

测试报告。

交付时间：2027年9月30日前。

丙方无需交付其认为属于通用框架、公共算法库、内部工具或基础平台的源代码。

第十三条 阶段成果验收

各方提交阶段成果后，由项目管理委员会负责验收。

收到成果后5个工作日内未提出书面异议的，视为阶段成果验收合格。

验收不合格的，提交方应在10个工作日内修改。

第十四条 最终成果验收

最终成果应达到：

主要病虫害识别准确率不低于92%；

支持不少于50种病虫害；

系统连续稳定运行30日；

平均响应时间不超过2秒。

最终系统应于2027年9月30日前完成。

最终成果提交后5个工作日内，其他合作方未提出书面异议的，视为最终验收合格。

第十五条 阶段性成果及知识产权

各方分别独立完成的阶段成果原则上归完成方所有。

使用其他合作方资金、数据、技术或者人员形成的阶段成果仍归实际完成方所有。

阶段成果符合专利申请条件的，由完成方独立享有专利申请权。

其他合作方如需使用该阶段成果，应另行取得完成方许可并支付费用。

第十六条 最终成果及知识产权

本项目最终形成的软件系统、算法模型、技术秘密、技术文档及其他最终成果由甲、乙、丙三方共同所有。

权益比例：

甲方40%；

乙方35%；

丙方25%。

任何一方均可以独立使用最终成果，无需其他方同意。

任何一方均可以自行将最终成果许可第三方使用，所得收益归许可方单独所有。

最终成果申请专利时，专利申请权归乙方所有。

专利授权后，专利权归乙方所有，甲方和丙方仅享有免费的非排他实施权。

第十七条 完成人署名和奖励

各方实际参加项目研发的人员均有权根据实际贡献进行成果署名。

最终成果的完成人员名单由乙方项目负责人确定。

第十八条 项目设备及财产

合作研发经费购买的服务器、GPU、测试设备、传感器及其他设备：

使用甲方资金购买的设备，项目结束后归乙方所有；

使用共同资金购买的设备，由实际占有设备的一方所有；

其他合作方不得要求返还或折价补偿。

第十九条 违约责任及退出

甲方

甲方迟延付款的，每迟延一日按应付款金额的0.5%支付违约金。

甲方迟延付款超过15日的，乙方、丙方均可以暂停研发。

甲方退出项目的：

（1）已付款不予退还；

（2）尚未到期付款继续支付；

（3）向乙方和丙方分别支付人民币200,000元退出补偿；

（4）甲方退出后不再享有最终成果知识产权。

乙方

乙方无正当理由退出项目的，应赔偿其他各方经证明的直接损失，但最高不超过人民币100,000元。

丙方

丙方无正当理由退出项目的，应赔偿其他各方经证明的直接损失，但最高不超过人民币100,000元。

任何一方因故意或者重大过失造成其他合作方损失的，仍适用上述责任上限。

第二十条 后续改进成果

任何一方均有权利用项目成果进行后续改进。

后续改进成果归实际完成改进的一方独立所有。

完成改进的一方无需向其他合作方披露改进内容。

完成方可以自行商业利用、许可或转让后续改进成果。

其他合作方如需使用，应按照市场价格另行付费取得许可。

第二十一条 项目联系人

甲方项目联系人：张启航
手机：13800003111
电子邮箱：zhangqh@example.com

乙方项目联系人：王教授
手机：13900004111
电子邮箱：wang@example.com

丙方项目联系人：陈博
手机：13700005111
电子邮箱：chenbo@example.com

项目联系人有权：

确认项目需求；

调整研发进度；

确认阶段成果；

调整预算；

修改各方分工；

确认知识产权使用安排。

项目联系人通过微信、电子邮件等方式确认的事项，对其所在合作方具有合同约束力。

第二十二条 合同解除

出现以下情形之一的，可以解除合同：

不可抗力持续超过60日；

技术风险导致项目无法继续；

任一方严重违约；

项目管理委员会连续三次无法就重大事项形成一致意见。

合同解除后：

甲方已经支付的费用不予退还；

甲方尚未支付的研发费用仍应继续支付；

已经形成的研究成果由实际完成方所有。

第二十三条 争议解决

各方因履行本合同发生争议，应首先协商解决。

协商不成的，提交南京仲裁委员会仲裁。

同时，任何一方也可以向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二十四条 名词和技术术语

多模态识别：结合图像、传感器、文本等多种类型数据进行综合识别。

阶段成果：项目最终完成前，由任一合作方形成的具有独立技术价值的研究成果。

最终成果：按照本合同最终验收标准完成的完整技术系统。

第二十五条 技术附件

本合同附件包括：

《项目技术需求说明书》；

《项目研发计划》；

《项目投资预算表》；

《成果验收测试方案》；

《各方背景知识产权清单》。

上述附件与本合同具有同等法律效力。

如附件与合同正文不一致，以附件为准。

第二十六条 其他事项

未经乙方书面授权，甲方、丙方不得在广告宣传及商业活动中擅自使用“南京农业大学”名称、商标及其他标识。

第二十七条 合同份数

本合同一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力。

第二十八条 合同生效

本合同经三方签字盖章后生效。

甲方：江苏丰禾农业科技有限公司

法定代表人：赵明远

签字日期：2026年9月2日

乙方：南京农业大学

项目负责人：王建华

签字日期：2026年9月2日

丙方：南京云禾人工智能科技有限公司

法定代表人：陈泽宇

签字日期：2026年9月2日