合同编号：HZKF-2026-0904-01

项目名称：工业视觉缺陷检测与智能质量控制系统合作研发项目

甲方：上海华启智能科技有限公司
乙方：苏州智研软件科技有限公司
丙方：杭州先进制造技术研究院

签订时间：2026年9月4日
签订地点：上海市浦东新区
有效期限：2026年9月4日至2028年9月3日

【甲方信息】
住所地：上海市浦东新区张江路188号
法定代表人：张伟
项目联系人：李明
通讯地址：上海市浦东新区张江路188号
电话：021-58881234
电子信箱：liming@example.com

【乙方信息】
住所地：江苏省苏州市工业园区创新路66号
法定代表人：王强
项目联系人：赵磊
通讯地址：江苏省苏州市工业园区创新路66号
电话：0512-66881234
电子信箱：zhaolei@example.com

【丙方信息】
住所地：浙江省杭州市滨江区科技大道99号
法定代表人：陈峰
项目联系人：周敏
通讯地址：浙江省杭州市滨江区科技大道99号
电话：0571-87881234
电子信箱：zhoumin@example.com

第一条 项目要求

技术目标：
研发一套用于工业零部件表面缺陷检测的人工智能视觉系统，实现划痕、裂纹、凹坑、异物等缺陷的自动识别，目标检测准确率不低于95%。

技术内容：
包括工业图像采集系统、缺陷识别算法、模型训练平台、生产线接口模块及质量数据分析平台。

技术方法和路线：
采用深度学习视觉模型结合工业相机进行图像采集，通过乙方开发算法模型、丙方进行工艺验证、甲方提供生产环境进行联合研发。

第二条 各方分工

甲方：

研究开发内容：提供生产线、工业设备、样本数据和实际测试环境。

工作进度：2026年9月至2027年12月完成现场测试及生产验证。

研究开发期限：16个月。

研究开发地点：上海市浦东新区甲方生产基地。

乙方：

研究开发内容：负责AI视觉识别算法、软件平台及接口程序开发。

工作进度：2026年9月至2027年9月完成系统开发及模型训练。

研究开发期限：13个月。

研究开发地点：苏州市工业园区。

丙方：

研究开发内容：负责工业检测标准、实验设计及技术性能评估。

工作进度：根据项目进度开展阶段性评估。

研究开发期限：合同有效期内。

研究开发地点：杭州市滨江区。

第三条 组织管理

成立联合项目组，由甲方担任项目负责人。涉及项目技术路线、预算调整及成果商业化等重大事项，由甲方最终决定。

第四条 技术资料和条件

甲方：提供生产数据、缺陷样本、工业设备及现场测试条件。
乙方：提供算法源代码、模型训练工具及开发人员。
丙方：提供行业标准、测试方案及实验设备。

合同履行完毕后，各方提供的原始资料原则上返还提供方，但项目实施过程中形成的复制件可以继续保存。

第五条 研究开发经费

甲方：

提供方式：货币资金。

金额：人民币300万元。

使用方式：用于研发人员、设备采购及测试费用。

乙方：

提供方式：技术及研发人员投入。

折算金额：人民币150万元。

使用方式：算法及软件开发。

丙方：

提供方式：实验设备、技术人员及测试资源。

折算金额：人民币50万元。

使用方式：技术验证及检测。

第六条 技术侵权责任

提供技术的一方保证其技术不存在第三方权利争议。如发生侵权纠纷，由提供技术的一方承担全部责任及相关损失。

第七条 合同变更

其他合作方应当在5日内答复，逾期未答复视为同意。

第八条 第三方研发

乙方因项目需要，可以将部分辅助软件开发工作委托第三方完成，无需取得其他合作方同意。

第九条 技术风险

因现有技术水平难以克服的技术困难导致项目失败的，由乙方承担因此产生的全部研发损失。

技术风险由甲方指定的技术专家进行认定。

发现技术风险后，应在3日内通知其他合作方。

第十条 技术公开

发现项目技术已经由他人公开后，应当在5日内通知其他合作方。

第十一条 保密

保密内容：算法、源代码、模型参数、生产数据、客户数据及商业计划。

涉密人员：所有参与项目的员工、顾问及外包人员。

保密期限：自合同签订之日起永久有效。

泄密责任：泄密方应支付人民币200万元违约金；不足以弥补损失的，还应赔偿全部损失。

第十二条 成果交付

乙方向甲方交付：

完整系统软件1套；

全部程序源代码；

AI模型及训练参数；

技术文档；

部署说明。

交付时间：2027年12月31日前。
交付地点：甲方所在地。

第十三条 阶段成果验收

由甲方根据项目需求进行验收。甲方认为成果未达到实际使用要求的，有权要求乙方继续修改，直至甲方满意。

第十四条 最终成果验收

系统在甲方生产环境连续运行30日，缺陷识别准确率达到95%以上，并经甲方书面确认后视为验收合格。

第十五条 阶段性成果知识产权

各方独立完成的阶段性技术成果及相关知识产权归各自完成方所有。

但甲方有权永久、免费使用乙方和丙方形成的阶段性成果。

第十六条 最终成果知识产权

本项目最终形成的软件、算法、模型、专利申请权及其他知识产权全部归甲方所有。

乙方、丙方未经甲方书面许可不得自行使用、许可第三方使用或申请相关知识产权。

第十八条 项目财产

利用共同研发经费购买的全部设备、器材和资料，在项目结束后归甲方所有。

第十九条 违约责任

甲方逾期支付研发费用的，每逾期一日按应付款金额的0.05%支付违约金。

乙方未按期完成研发任务的，每逾期一日按合同研发总金额的1%支付违约金。

乙方交付成果未通过验收超过30日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还甲方已经支付的全部研发费用，同时支付合同总金额30%的违约金。

丙方未按照要求完成技术评估的，应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第二十条 后续改进

任何一方均可以进行后续改进。

后续改进产生的新技术成果，无论由哪一方完成，其知识产权均归甲方所有。

第二十一条 项目联系人

甲方：李明
乙方：赵磊
丙方：周敏

项目联系人负责项目进度协调、资料交接及日常技术沟通。

第二十二条 合同解除

发生不可抗力、技术风险，或者项目连续60日无法取得重大技术进展时，甲方有权单方解除合同。

第二十三条 争议解决

因履行本合同发生争议，应先协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第二十五条 合同附件

1.《项目技术需求说明书》
2.《研发进度计划》
3.《系统验收标准》
4.《项目预算明细》
5.《技术资料清单》

第二十七条

本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执两份，具有同等法律效力。

第二十八条

本合同经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。