软件技术服务合同

合同编号：RJJS-2026-0830-001

甲方（服务提供方）：

公司名称：北京启明数字科技有限公司

法定代表人：张明远

注册地址：北京市海淀区中关村东路18号A座1205室

联系电话：010-67891234

电子邮箱：service@qimingtech.example

乙方（服务接受方）：

公司名称：上海恒远供应链管理有限公司

法定代表人：李浩然

注册地址：上海市浦东新区张江路588号3号楼806室

联系电话：021-56892345

电子邮箱：it@hengyuan.example

一、服务内容

1.1 甲方同意向乙方提供以下软件技术服务（以下简称“服务”）：

甲方根据乙方业务需求，为乙方现有供应链管理系统提供软件技术支持及定制开发服务，具体包括：

（1）现有订单管理系统接口改造；

（2）ERP系统与第三方电商平台的数据接口开发；

（3）库存数据同步模块开发；

（4）订单异常监控功能开发；

（5）系统运行故障排查及技术支持；

（6）根据乙方需求对现有系统功能进行优化和调整。

1.2 服务的详细范围、技术标准、功能目标、交付时间、验收标准及交付方式等，由双方在本合同签署后15个工作日内另行书面确认，并作为本合同附件。

1.3 项目预计服务周期为自2026年9月1日起至2027年2月28日止。因乙方需求调整或第三方平台接口变化导致项目延期的，双方另行协商确定新的交付时间。

1.4 甲方可根据项目需要自行安排技术人员完成相关工作。

二、服务费用及支付条件

2.1 本合同服务费用总额为人民币480,000元（大写：人民币肆拾捌万元整）。

上述费用包括软件开发费、技术服务费、部署费及项目实施过程中甲方人员产生的正常人工成本。

2.2 乙方按照以下方式向甲方支付服务费用：

（1）本合同签署后5个工作日内，乙方向甲方支付合同总金额的30%，即人民币144,000元；

（2）甲方完成主要功能开发并向乙方提供测试版本后10个工作日内，乙方向甲方支付合同总金额的40%，即人民币192,000元；

（3）项目全部功能完成并正式上线后15个工作日内，乙方向甲方支付剩余30%，即人民币144,000元。

2.3 乙方应将款项支付至甲方指定银行账户：

开户名称：北京启明数字科技有限公司

开户银行：中国建设银行北京中关村支行

银行账号：11050123456789001234

2.4 如乙方未按约定时间支付相关费用，每逾期一日，应按照未付款金额的0.1%向甲方支付违约金。

三、项目交付与验收

3.1 甲方完成相关系统功能后，应通过电子邮件、项目管理系统或其他双方认可的方式通知乙方进行验收。

3.2 乙方应在收到验收通知后5个工作日内完成验收。

3.3 如乙方在上述期限内未提出书面异议，则视为甲方交付成果已经验收合格。

3.4 如乙方发现系统存在影响主要功能正常使用的问题，应向甲方提交问题清单，甲方应在合理期限内完成修改。

3.5 对不影响系统主要功能使用的一般性问题，不影响项目整体通过验收。

四、知识产权

4.1 甲方在履行本合同前已经拥有的软件系统、开发框架、工具、通用模块、算法、技术方案及其他知识产权，仍归甲方所有。

4.2 本项目中根据乙方特定需求专门开发形成的软件功能、程序代码、技术文档及其他项目成果，其知识产权归属由双方另行协商确定。

4.3 在双方未就知识产权归属签署其他书面协议前，甲方有权保留并继续使用本项目开发过程中形成的技术成果。

4.4 甲方确认，其向乙方提供的软件技术服务及由甲方自行提供的程序代码不存在故意侵犯第三方知识产权的情形。

如因甲方提供的程序代码侵犯第三方知识产权并导致乙方遭受损失，由甲方承担相应责任。

但因乙方提供的软件、数据、图片、文档、商标或其他材料导致的知识产权纠纷，由乙方自行承担责任。

五、数据及信息安全

5.1 乙方应向甲方提供项目实施所必需的数据、系统账号、接口信息及相关技术资料。

5.2 甲方仅可在履行本合同所必需的范围内使用乙方提供的数据。

5.3 未经乙方书面许可，甲方不得将乙方业务数据用于与本项目无关的其他用途。

5.4 项目结束后，对于乙方提供的业务数据及账号信息，甲方应按照乙方要求进行删除或返还。

5.5 因第三方云服务、互联网线路、电商平台接口故障或其他非甲方原因造成的系统异常，甲方不承担责任。

六、保密条款

6.1 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术资料、客户信息、经营信息及其他未公开信息承担保密义务。

6.2 未经信息提供方事先书面同意，任何一方不得向第三方披露相关保密信息，但法律法规、司法机关或行政机关依法要求披露的除外。

6.3 保密义务在本合同终止后继续有效。

6.4 本合同未明确约定保密期限的，双方保密义务长期有效。

七、服务维护

7.1 项目最终验收后，甲方为乙方提供3个月免费技术维护服务。

7.2 免费维护范围仅包括甲方本项目开发功能本身存在的程序缺陷修复。

7.3 因乙方提出新增需求、第三方平台接口调整、服务器环境变化或者乙方自行修改程序导致的技术服务，不属于免费维护范围。

7.4 免费维护期结束后，如乙方需要甲方继续提供技术支持，双方另行签署维护服务协议。

八、违约责任

8.1 任何一方违反本合同约定，给对方造成实际损失的，应承担相应违约责任。

8.2 因甲方原因导致项目严重延期超过30日的，乙方有权要求甲方限期整改。

如甲方在乙方要求的期限内仍未完成整改，乙方有权解除合同。

8.3 因乙方未及时提供资料、接口、账号、确认意见或频繁变更需求导致项目延期的，甲方不承担延期责任。

8.4 在适用法律允许的范围内，无论出于何种原因，任何一方对于对方因使用或无法使用服务而导致的任何特殊、间接、附带或惩罚性损失概不负责。

8.5 除因故意或者重大过失造成对方损失外，甲方根据本合同承担的累计赔偿责任最高不超过乙方已经实际支付的服务费用总额。

九、合同解除

9.1 经双方协商一致，可以解除本合同。

9.2 一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后15日内仍未完成整改的，守约方有权解除合同。

9.3 合同提前解除时，双方应根据甲方已经实际完成的工作量进行费用结算。

9.4 已完成但尚未正式验收的项目成果，由双方根据实际完成程度协商确定对应费用。

十、争议解决

10.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

10.2 协商无法解决的，任何一方均可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.3 本合同签订地为北京市海淀区。

十一、其他条款

11.1 本合同自双方签字并盖章之日起生效，有效期至双方完成全部合同义务之日止。

11.2 本合同未尽事宜，由双方另行签署书面补充协议。

11.3 补充协议及经双方确认的项目需求说明书、报价单、验收单等附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.4 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（服务提供方）：北京启明数字科技有限公司

法定代表人或授权代表签字：_________________

盖章：_________________

日期：2026年8月30日

乙方（服务接受方）：上海恒远供应链管理有限公司

法定代表人或授权代表签字：_________________

盖章：_________________

日期：2026年8月30日